messaging-service

Módulo de Mensajería Centralizado — Ecosistema Debacu

Arquitectura, Diseño Técnico y Plan de Implementación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 — Abril 2026 |
| Estado | Documento de arquitectura — Pendiente implementación |
| Canal inicial | WhatsApp Cloud API directa de Meta (sin Twilio) |
| Proyectos consumidores | casarural-v2, nexcore, debacu, staynexapp |
| Supabase | Proyecto propio dedicado para messaging-service |
| Clasificación | CONFIDENCIAL — Uso interno |

🔑 DECISIÓN CERRADA: messaging-service es un proyecto independiente con su propia Supabase. Ningún proyecto consumidor vuelve a implementar lógica de mensajería. Todos delegan via HTTP al servicio central.

# A. Resumen Ejecutivo

El ecosistema Debacu está compuesto por cuatro proyectos activos o en desarrollo: casarural-v2, nexcore, debacu y staynexapp. Cada uno tiene o tendrá necesidades de mensajería propias: notificaciones de reserva, alertas de suscripción, avisos de scoring, invitaciones de onboarding.

La alternativa naive es implementar la integración con WhatsApp Cloud API en cada proyecto por separado. Eso genera duplicación de código, duplicación de plantillas, duplicación de logs, múltiples puntos de fallo y una deuda técnica que crece linealmente con cada proyecto nuevo.

La alternativa correcta — ya decidida — es messaging-service: un proyecto independiente que actúa como capa de mensajería del ecosistema entero. Los proyectos consumidores solo emiten eventos estructurados. messaging-service resuelve el canal, renderiza la plantilla, envía el mensaje, registra el resultado y gestiona los reintentos.

| Proyecto | Rol | Relación con messaging-service |
| --- | --- | --- |
| casarural-v2 | Consumidor | Llama via HTTP cuando ocurre un evento de reserva o alquiler |
| nexcore | Consumidor | Llama cuando hay eventos de onboarding, suscripción o seguimiento |
| debacu | Consumidor | Llama cuando hay alertas de scoring, revisiones o incidencias |
| staynexapp | Consumidor | Llama para demos, leads y comunicaciones internas |
| messaging-service | Productor | Resuelve plantilla, elige proveedor, envía, registra, reintenta |

# B. Decisión de Arquitectura Recomendada

## Las tres opciones

|  | Opción A — Supabase propio | Opción B — Supabase compartida | Opción C — Microservicio puro |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | messaging-service tiene su propio proyecto Supabase con sus tablas, EF y storage | messaging-service usa la Supabase de casarural-v2 o nexcore como backend compartido | Backend Node.js/Deno desplegado en Railway/Fly.io con su propia BD Postgres |
| Aislamiento | Total — datos, logs y EF separados de los proyectos consumidores | Nulo — tablas de mensajería mezcladas con tablas de negocio | Total — completamente independiente |
| Coste setup | Bajo — Supabase free tier para empezar | Cero adicional — usa infraestructura existente | Medio — servidor propio, más complejidad de deploy |
| Escalabilidad | Alta — puede migrar a plan de pago cuando sea necesario | Baja — acoplado al crecimiento del proyecto host | Alta — pero requiere más operaciones |
| Complejidad | Baja — mismo stack que el resto | Alta — RLS y schemas mezclados son problemáticos | Alta — stack diferente, más mantenimiento |
| Multi-tenant | Limpio — tabla apps como primer nivel de aislamiento | Difícil — RLS de mensajería interfiere con RLS de negocio | Limpio — control total |
| Recomendación | SÍ — opción principal | NO — deuda técnica desde el día 1 | Fase futura si escala mucho |

✔ DECISIÓN FINAL: Opción A. messaging-service tiene su propio proyecto Supabase. Mismo stack que el resto del ecosistema (Supabase + Deno Edge Functions + React). Coste adicional mínimo en Supabase free tier. Aislamiento total de datos y lógica. Sin interferencia con RLS de proyectos consumidores.

## Principios de diseño

- Un solo punto de integración con Meta WhatsApp Cloud API en todo el ecosistema

- Los proyectos consumidores no conocen al proveedor — solo conocen el contrato del evento

- Las plantillas de mensaje viven en messaging-service, no en los proyectos consumidores

- Los logs de mensajes están centralizados — un solo lugar para diagnóstico

- El webhook de Meta solo existe en messaging-service — un único endpoint público

- Añadir un nuevo canal (email, SMS) no requiere cambios en los proyectos consumidores

- Añadir un nuevo proyecto consumidor no requiere tocar messaging-service (solo registrar la app)

# C. Qué Debe Hacer Cada Proyecto Consumidor

🔑 Regla de oro: los proyectos consumidores NO conocen ni a WhatsApp, ni a Meta, ni a plantillas, ni a providers. Solo saben que ocurrió un evento y a quién va dirigido.

## Lo que SÍ hace un proyecto consumidor

- Detectar que ocurrió un evento de negocio relevante (reserva confirmada, solicitud recibida, etc.)

- Recoger los datos necesarios para ese evento (nombre del cliente, número de teléfono, fechas, etc.)

- Hacer una llamada HTTP POST a messaging-service/send con un payload estructurado

- Manejar la respuesta: guardar el dispatch_id para trazabilidad futura

- Continuar su flujo normal sin esperar a que el mensaje sea entregado

## Lo que NO hace un proyecto consumidor

- Construir el texto del mensaje

- Conocer el formato de la API de WhatsApp

- Gestionar tokens de Meta

- Manejar reintentos de envío

- Guardar logs de mensajes

- Decidir qué canal usar

## Payload mínimo que envía un consumidor

// POST https://messaging-service.supabase.co/functions/v1/send

// Header: Authorization: Bearer {MESSAGING_SERVICE_API_KEY}

{

"app": "casarural-v2", // identificador de la app consumidora

"tenant_id": "uuid-property", // ID del tenant dentro de la app (property_id)

"event": "reservation_confirmed", // nombre del evento estandarizado

"channel": "whatsapp", // canal deseado (o "auto" para que lo resuelva)

"recipient": {

"phone": "+34612345678", // formato internacional con +

"name": "María García" // opcional, para personalización

},

"data": { // variables específicas del evento

"reservation_code": "RES-2026-0042",

"unit_name": "Apartamento El Nogal",

"checkin_date": "2026-06-15",

"checkout_date": "2026-06-20",

"total_amount": "480"

},

"idempotency_key": "res-uuid-confirmed-1" // opcional, evita duplicados

}

## Eventos por proyecto consumidor

### casarural-v2 — Eventos de reservas y alquileres

| Evento | Canal | Destinatario | Trigger |
| --- | --- | --- | --- |
| reservation_confirmed | WhatsApp | Cliente | Webhook Stripe checkout.completed |
| pre_reservation_created | WhatsApp | Cliente | Edge Function create-pre-reservation |
| checkin_reminder | WhatsApp | Cliente | Cron job 48h antes check-in |
| checkout_reminder | WhatsApp | Cliente | Cron job 24h antes check-out |
| payment_reminder | WhatsApp | Inquilino | Cron job 7 días antes vencimiento |
| application_received | WhatsApp | Admin | Edge Function create-rental-request |
| application_confirmed | WhatsApp | Solicitante | Edge Function create-rental-request |
| application_approved | WhatsApp | Solicitante | Edge Function update-rental-status |
| application_rejected | WhatsApp | Solicitante | Edge Function update-rental-status |
| document_request | WhatsApp | Solicitante | Acción manual admin |
| rental_activated | WhatsApp | Inquilino | Edge Function create-rental-contract |
| contract_expiring | WhatsApp | Admin | Cron job 30 días antes vencimiento |

### nexcore — Eventos de plataforma y suscripciones

| Evento | Canal | Destinatario | Trigger |
| --- | --- | --- | --- |
| client_onboarding_started | WhatsApp | Cliente | Alta de nuevo cliente |
| stripe_payment_pending | WhatsApp | Cliente | Suscripción creada sin pago |
| subscription_payment_failed | WhatsApp | Cliente | Webhook Stripe invoice.payment_failed |
| subscription_cancelled | WhatsApp | Cliente | Webhook Stripe customer.subscription.deleted |
| domain_pending_config | WhatsApp | Cliente | Dominio sin configurar tras 48h |
| client_followup | WhatsApp | Cliente | Acción manual operador nexcore |
| trial_expiring | WhatsApp | Cliente | Cron job 3 días antes fin trial |

### debacu — Eventos de inteligencia hotelera

| Evento | Canal | Destinatario | Trigger |
| --- | --- | --- | --- |
| alert_generated | WhatsApp | Gestor hotel | Anomalía detectada por IA |
| score_ready | WhatsApp | Gestor hotel | Scoring semanal completado |
| review_pending | WhatsApp | Gestor hotel | Reseña sin responder 48h |
| incident_notification | WhatsApp | Gestor hotel | Incidencia creada en sistema |
| report_ready | WhatsApp | Gestor hotel | Informe mensual generado |

### staynexapp — Eventos comerciales y de marketing

| Evento | Canal | Destinatario | Trigger |
| --- | --- | --- | --- |
| demo_followup | WhatsApp | Lead | Lead solicitó demo, sin respuesta 24h |
| lead_contact | WhatsApp | Lead | Primer contacto tras formulario |
| onboarding_invitation | WhatsApp | Lead | Invitación a probar la plataforma |
| internal_notice | WhatsApp | Equipo interno | Alerta operacional interna |

# D. Qué Debe Hacer messaging-service

## Responsabilidades centralizadas

| Responsabilidad | Descripción |
| --- | --- |
| Registro de apps | Mantiene el catálogo de proyectos consumidores autorizados con sus API keys |
| Resolución de plantilla | Dado un app + tenant + event, encuentra la plantilla correcta (global o override) |
| Renderizado de variables | Sustituye {{variables}} en la plantilla con los datos del payload |
| Selección de provider account | Elige el número de WhatsApp correcto: global o específico del tenant |
| Envío al proveedor | Llama a WhatsApp Cloud API de Meta con el payload construido |
| Registro del dispatch | Guarda en BD el intent de envío con todos los metadatos |
| Gestión del webhook | Recibe eventos de Meta (entregado, leído, fallido) y actualiza el estado del dispatch |
| Reintentos | Si el envío falla, encola el reintento con backoff exponencial |
| Logs técnicos | Registro completo de request/response hacia Meta para diagnóstico |
| Trazabilidad | Cada dispatch tiene un ID único que el consumidor puede guardar para consultas futuras |
| UI de administración | Dashboard, vista de envíos, gestión de plantillas, consola de pruebas |
| Autenticación | Valida API key del consumidor antes de procesar cualquier envío |

ℹ messaging-service nunca conoce la lógica de negocio de los consumidores. Solo conoce eventos, plantillas, destinatarios y proveedores. Es agnóstico al dominio.

# E. Modelo de Datos Mínimo

ℹ Todo el esquema vive en el proyecto Supabase dedicado de messaging-service. Ninguna tabla se crea en los proyectos consumidores (salvo la columna dispatch_id que guardará el consumidor opcionalmente).

## apps — Proyectos consumidores registrados

CREATE TABLE public.apps (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

slug TEXT NOT NULL UNIQUE, -- 'casarural-v2', 'nexcore', 'debacu', 'staynexapp'

name TEXT NOT NULL,

api_key TEXT NOT NULL UNIQUE, -- Bearer token que envía el consumidor

is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- MVP: 4 filas, una por proyecto consumidor

## tenants — Tenants por app (property_id, hotel_id, etc.)

CREATE TABLE public.tenants (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

app_id UUID NOT NULL REFERENCES public.apps(id),

external_id TEXT NOT NULL, -- el ID que usa el consumidor (ej: property_id de casarural-v2)

name TEXT,

-- Config opcional de WhatsApp específica del tenant

wa_phone_number_id TEXT, -- NULL = usar el global

wa_token_enc TEXT, -- NULL = usar el global (token cifrado)

is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

UNIQUE(app_id, external_id)

);

-- En Fase 1: un tenant 'global' por app, todos usan el número global

-- En Fase 3: cada cliente (property) puede tener su propio número

## message_templates — Plantillas de mensaje

CREATE TABLE public.message_templates (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

app_id UUID REFERENCES public.apps(id), -- NULL = plantilla global

tenant_id UUID REFERENCES public.tenants(id), -- NULL = aplica a toda la app

event_name TEXT NOT NULL, -- 'reservation_confirmed', 'application_approved', etc.

channel TEXT NOT NULL DEFAULT 'whatsapp'

CHECK (channel IN ('whatsapp', 'email', 'sms')),

-- Para WhatsApp: nombre de la plantilla aprobada en Meta

provider_template_name TEXT, -- ej: 'reserva_confirmada'

provider_language TEXT DEFAULT 'es',

-- Mapping de variables del payload a componentes de la plantilla

-- { "body_params": ["data.reservation_code", "data.unit_name", "data.checkin_date"] }

variable_mapping JSONB,

-- Preview del mensaje para la UI (no se envía a Meta)

preview_text TEXT,

is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

UNIQUE(app_id, tenant_id, event_name, channel)

);

-- Resolución: tenant_id match > app_id match > global (ambos NULL)

-- Esto permite overrides por tenant sin duplicar plantillas base

## provider_accounts — Cuentas de proveedor (números de WhatsApp)

CREATE TABLE public.provider_accounts (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

app_id UUID REFERENCES public.apps(id), -- NULL = cuenta global

tenant_id UUID REFERENCES public.tenants(id), -- NULL = aplica a toda la app

provider TEXT NOT NULL DEFAULT 'meta_wa'

CHECK (provider IN ('meta_wa', 'email_resend', 'sms_future')),

-- Meta WhatsApp

wa_phone_number_id TEXT,

wa_token TEXT, -- System User Token cifrado

wa_business_id TEXT,

-- Estado

is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,

display_name TEXT, -- 'StayNexApp Global', 'Las Lastras Reservas'

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- Fase 1: una fila. cuenta global para todo el ecosistema

-- Fase 3: una fila por cliente que quiera su propio número

## message_dispatches — Registro de cada intento de envío

CREATE TABLE public.message_dispatches (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

app_id UUID NOT NULL REFERENCES public.apps(id),

tenant_id UUID REFERENCES public.tenants(id),

template_id UUID REFERENCES public.message_templates(id),

provider_account_id UUID REFERENCES public.provider_accounts(id),

-- Evento original

event_name TEXT NOT NULL,

channel TEXT NOT NULL,

-- Destinatario

recipient_phone TEXT,

recipient_email TEXT,

recipient_name TEXT,

-- Payload completo del consumidor (para reintentos y auditoría)

payload JSONB NOT NULL,

idempotency_key TEXT UNIQUE, -- evita duplicados si el consumidor reintenta

-- Resultado del envío

provider_message_id TEXT, -- message_id devuelto por Meta

status TEXT NOT NULL DEFAULT 'PENDING'

CHECK (status IN (

'PENDING', -- en cola, no enviado aún

'SENT', -- enviado a Meta exitosamente

'DELIVERED', -- confirmado entregado (webhook Meta)

'READ', -- confirmado leído (webhook Meta)

'FAILED', -- fallo definitivo (max reintentos)

'SKIPPED' -- no se envió por regla de negocio (ej: no hay teléfono)

)),

error_message TEXT,

retry_count INT DEFAULT 0,

next_retry_at TIMESTAMPTZ,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_dispatches_status ON public.message_dispatches(status);

CREATE INDEX idx_dispatches_app ON public.message_dispatches(app_id, created_at DESC);

## provider_webhook_events — Eventos recibidos del proveedor

CREATE TABLE public.provider_webhook_events (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

provider TEXT NOT NULL,

raw_payload JSONB NOT NULL, -- payload completo de Meta sin procesar

message_id TEXT, -- para relacionar con message_dispatches

event_type TEXT, -- 'message_status', 'incoming_message', etc.

processed BOOLEAN DEFAULT FALSE,

processed_at TIMESTAMPTZ,

created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- Guardar siempre el raw antes de procesar. Si algo falla al procesar, el evento no se pierde.

-- Procesamiento asíncrono: el webhook responde 200 inmediatamente y procesa después.

## message_retry_queue — Cola de reintentos

-- En Fase 1: los reintentos pueden gestionarse directamente en message_dispatches

-- (campo next_retry_at + cron job que busca status=FAILED AND retry_count < 3)

-- En Fase 2: tabla separada si el volumen lo justifica

-- Por ahora, la lógica de reintentos usa message_dispatches:

-- SELECT * FROM message_dispatches

-- WHERE status = 'PENDING' AND (next_retry_at IS NULL OR next_retry_at <= NOW())

-- AND retry_count < 3

-- El cron job de reintentos corre cada 5 minutos

✔ Resumen MVP de tablas: apps (4 filas), tenants (1 por app), message_templates (1 por evento por app), provider_accounts (1 global), message_dispatches (crece con el uso), provider_webhook_events (crece con el uso). Total: 6 tablas. Nada más es necesario para el MVP.

# F. Endpoints y Edge Functions Mínimas

| Edge Function | Método | Pública | MVP | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| send | POST | No (API key) | SÍ | Recibe evento del consumidor, resuelve plantilla, envía mensaje, registra dispatch |
| whatsapp-webhook | GET+POST | SÍ | SÍ | Verificación de Meta (GET) y recepción de eventos de estado (POST) |
| get-dispatch | GET | No (API key) | SÍ | Consulta estado de un dispatch por ID. Para que el consumidor pueda verificar. |
| preview-template | POST | No (API key) | SÍ | Renderiza una plantilla con datos de prueba sin enviar. Para la UI de admin. |
| test-send | POST | No (auth) | SÍ | Envío de prueba desde la UI de messaging-service. Solo admins. |
| retry-dispatch | POST | No (auth) | Fase 2 | Fuerza reintento de un dispatch fallido desde la UI. |
| list-dispatches | GET | No (auth) | Fase 2 | Listado paginado de dispatches con filtros. Para el dashboard. |
| manage-templates | GET/POST/PUT | No (auth) | Fase 2 | CRUD de plantillas desde la UI de admin. |

## Detalle de la Edge Function send (la más crítica)

// messaging-service/supabase/functions/send/index.ts

// Esta es la EF central — el corazón del servicio

import { serve } from "https://deno.land/std@0.168.0/http/server.ts";

import { createClient } from "https://esm.sh/@supabase/supabase-js@2";

serve(async (req) => {

// 1. Validar API key del consumidor

const apiKey = req.headers.get("Authorization")?.replace("Bearer ", "");

const sb = createClient(SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY);

const { data: app } = await sb.from("apps")

.select("id, slug").eq("api_key", apiKey).eq("is_active", true).single();

if (!app) return new Response("Unauthorized", { status: 401 });

// 2. Parsear payload del consumidor

const { tenant_id, event, channel, recipient, data, idempotency_key } = await req.json();

// 3. Check idempotencia (evitar duplicados)

if (idempotency_key) {

const { data: existing } = await sb.from("message_dispatches")

.select("id, status").eq("idempotency_key", idempotency_key).single();

if (existing) return new Response(JSON.stringify({ dispatch_id: existing.id, status: existing.status }));

}

// 4. Resolver plantilla (tenant > app > global)

const template = await resolveTemplate(sb, app.id, tenant_id, event, channel);

if (!template) return new Response("No template found for event", { status: 422 });

// 5. Resolver provider account (tenant > app > global)

const providerAccount = await resolveProviderAccount(sb, app.id, tenant_id, channel);

if (!providerAccount) return new Response("No provider account configured", { status: 422 });

// 6. Crear dispatch en BD (estado PENDING)

const { data: dispatch } = await sb.from("message_dispatches").insert({

app_id: app.id, tenant_id, template_id: template.id,

provider_account_id: providerAccount.id,

event_name: event, channel,

recipient_phone: recipient.phone, recipient_name: recipient.name,

payload: { recipient, data }, idempotency_key,

status: "PENDING"

}).select().single();

// 7. Enviar al proveedor

const result = await sendViaProvider(providerAccount, template, recipient, data);

// 8. Actualizar estado del dispatch

await sb.from("message_dispatches").update({

status: result.ok ? "SENT" : "FAILED",

provider_message_id: result.message_id,

error_message: result.error,

updated_at: new Date().toISOString()

}).eq("id", dispatch.id);

return new Response(JSON.stringify({

dispatch_id: dispatch.id,

status: result.ok ? "SENT" : "FAILED"

}), { headers: { "Content-Type": "application/json" } });

});

# G. Flujo Técnico Completo de Envío

## Paso a paso — desde el evento hasta el registro de entrega

| Paso | Actor | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto consumidor | Detecta evento de negocio (ej: reserva confirmada en casarural-v2 tras webhook Stripe) | Datos del evento disponibles en memoria |
| 2 | Proyecto consumidor | Construye payload estructurado con app, tenant_id, event, channel, recipient, data | JSON listo para enviar |
| 3 | Proyecto consumidor | POST a messaging-service/send con Bearer API key | HTTP request saliente |
| 4 | EF send | Valida API key contra tabla apps. Rechaza si no existe o está inactiva. | Auth OK o 401 |
| 5 | EF send | Verifica idempotency_key. Si ya existe dispatch, devuelve el existente sin reenviar. | Deduplicación OK |
| 6 | EF send | resolveTemplate(): busca plantilla para (app_id, tenant_id, event, channel) con prioridad tenant > app > global | template object o null |
| 7 | EF send | resolveProviderAccount(): busca cuenta de proveedor para (app_id, tenant_id, channel) | providerAccount object o null |
| 8 | EF send | Inserta registro en message_dispatches con status=PENDING | dispatch.id generado |
| 9 | EF send | Construye payload para Meta: template name + language + components con variables sustituidas según variable_mapping | JSON para Graph API |
| 10 | EF send | POST a graph.facebook.com/{version}/{phone_number_id}/messages con Bearer token de Meta | HTTP request a Meta |
| 11 | Meta API | Acepta el mensaje y devuelve message_id | { messages: [{ id: 'wamid.xxx' }] } |
| 12 | EF send | Actualiza dispatch: status=SENT, provider_message_id=wamid.xxx | Dispatch actualizado |
| 13 | EF send | Devuelve al consumidor: { dispatch_id, status: 'SENT' } | HTTP 200 al consumidor |
| 14 | Consumidor (opt.) | Guarda dispatch_id en su propia BD si quiere trazabilidad futura | Trazabilidad end-to-end |
| 15 | Meta → Webhook | Meta entrega el mensaje al destinatario y hace POST a whatsapp-webhook con status update | Evento de entrega recibido |
| 16 | EF whatsapp-webhook | Verifica firma HMAC-SHA256 del payload. Rechaza si no coincide. | Seguridad OK |
| 17 | EF whatsapp-webhook | Inserta raw payload en provider_webhook_events | Evento guardado sin procesar |
| 18 | EF whatsapp-webhook | Devuelve 200 a Meta inmediatamente (crítico — Meta requiere respuesta en < 20s) | Meta no reintenta el webhook |
| 19 | EF whatsapp-webhook | Asíncronamente: actualiza message_dispatches.status según el evento (DELIVERED, READ, FAILED) | Estado final registrado |

# H. Modelo Multi-App y Multi-Tenant

## Jerarquía de resolución

La resolución de plantillas y provider accounts sigue siempre la misma jerarquía, de más específico a más general:

Resolución de plantilla para un envío:

1. Buscar: app_id = X AND tenant_id = Y AND event = Z AND channel = C (más específico)

2. Buscar: app_id = X AND tenant_id = NULL AND event = Z AND channel = C (nivel app)

3. Buscar: app_id = NULL AND tenant_id = NULL AND event = Z AND channel = C (global)

4. Si no encuentra: error 422 "No template found"

Resolución de provider account:

1. Buscar: app_id = X AND tenant_id = Y AND provider = meta_wa (cuenta específica del tenant)

2. Buscar: app_id = X AND tenant_id = NULL AND provider = meta_wa (cuenta de la app)

3. Buscar: app_id = NULL AND tenant_id = NULL AND provider = meta_wa (cuenta global)

4. Si no encuentra: error 422 "No provider account configured"

## Ejemplo concreto — casarural-v2

| Escenario | app_id | tenant_id | Plantilla usada | Número usado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — todos los clientes | casarural-v2 | NULL | Global (reservation_confirmed) | Número global StayNexApp |
| Fase 3 — Las Lastras con su número | casarural-v2 | uuid-las-lastras | Override de Las Lastras si existe, sino la global | Número propio de Las Lastras |
| Fase 3 — otro cliente sin número propio | casarural-v2 | uuid-otro-cliente | Plantilla de la app o global | Número global StayNexApp |

## Configuración de tenant desde el consumidor

Los proyectos consumidores pueden registrar sus tenants en messaging-service via API (Fase 2) o manualmente desde la UI (Fase 1). El consumidor solo necesita saber el UUID del tenant en messaging-service para incluirlo en sus payloads.

## Tabla de capacidades por fase

| Capacidad | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Número global único | SÍ | SÍ | SÍ |
| Número por cliente (tenant) | NO | NO | SÍ |
| Plantillas globales | SÍ | SÍ | SÍ |
| Override de plantilla por app | NO | SÍ | SÍ |
| Override de plantilla por tenant | NO | NO | SÍ |
| Multi-app (casarural + nexcore + ...) | SÍ | SÍ | SÍ |
| Reintentos automáticos | Básicos | Completos | Completos |
| UI de admin | Mínima | Completa | Completa |
| Consola de pruebas | NO | SÍ | SÍ |

# I. Integración con WhatsApp Cloud API (Meta)

## Configuración de Meta — checklist completo

| Paso | Qué hacer | Dónde |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear Meta Business Manager si no existe | business.facebook.com |
| 2 | Crear app de tipo Business en Meta for Developers | developers.facebook.com |
| 3 | Añadir producto WhatsApp a la app | App Dashboard > Add Product > WhatsApp |
| 4 | Meta asigna número de prueba gratuito para desarrollo | WhatsApp > Getting Started |
| 5 | Obtener Phone Number ID y WABA ID | WhatsApp > Getting Started o API Setup |
| 6 | Crear System User en Business Settings y generar token permanente | Business Manager > System Users |
| 7 | Registrar webhook URL de messaging-service en Meta for Developers | WhatsApp > Configuration > Webhook |
| 8 | Suscribirse a: messages y message_status_updates | WhatsApp > Configuration > Webhook > Suscripciones |
| 9 | Iniciar proceso de Business Verification (puede tardar días) | Business Manager > Business Settings > Security Center |
| 10 | Enviar plantillas a aprobación de Meta para cada evento del MVP | WhatsApp > Message Templates |

## Variables de entorno de messaging-service

# En Supabase Edge Function Secrets de messaging-service

# Nunca en código, nunca en el frontend

META_WA_TOKEN = "EAAxxxxxxx..." # System User Token permanente

META_PHONE_NUMBER_ID = "1234567890" # ID del número global

META_WA_APP_SECRET = "abc123..." # Para verificar firma del webhook

META_WA_VERIFY_TOKEN = "token_aleatorio_secreto" # Para verificación inicial

META_WA_VERSION = "v20.0" # Versión estable de Graph API

META_WA_BUSINESS_ID = "9876543210" # WABA ID

SUPABASE_URL = "https://xxx.supabase.co"

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY = "eyJ..."

# API key que los consumidores usan para llamar a send

# Cada app tiene su propia key (generada por messaging-service)

# Se guardan hasheadas en la tabla apps

## Costes reales de Meta — Resumen ejecutivo

| Nivel de uso | Conversaciones/mes | Coste estimado (España) |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo y pruebas | < 1.000 | 0€ — dentro del tier gratuito de Meta |
| Early-stage (1-5 clientes) | 200-500 | 0€ — dentro del tier gratuito de Meta |
| Crecimiento (10-20 clientes) | 500-2.000 | 5-40€/mes |
| Escala (50+ clientes) | 2.000-10.000 | 40-200€/mes |

# J. Estructura de Carpetas Recomendada

C:\messaging-service\

│

├── docs/

│ ├── architecture.md # Este documento resumido

│ ├── api-reference.md # Contrato de la API para consumidores

│ ├── events-catalog.md # Catálogo de eventos por app

│ └── whatsapp-templates.md # Estado de aprobación de plantillas Meta

│

├── supabase/

│ ├── config.toml

│ ├── migrations/

│ │ ├── 001_initial_schema.sql # apps, tenants, provider_accounts

│ │ ├── 002_templates.sql # message_templates

│ │ ├── 003_dispatches.sql # message_dispatches

│ │ └── 004_webhooks.sql # provider_webhook_events

│ └── seed/

│ ├── apps.sql # Las 4 apps del ecosistema

│ └── provider_accounts.sql # Cuenta global de WhatsApp

│

├── functions/ # Supabase Edge Functions (Deno)

│ ├── send/

│ │ ├── index.ts # EF principal — recibe evento, envía mensaje

│ │ └── _shared/

│ │ ├── resolve-template.ts # Lógica de resolución de plantilla

│ │ ├── resolve-provider.ts # Lógica de selección de provider account

│ │ └── render-template.ts # Sustitución de variables en plantilla

│ ├── whatsapp-webhook/

│ │ └── index.ts # Recibe y procesa webhooks de Meta

│ ├── get-dispatch/

│ │ └── index.ts # Consulta estado de un dispatch

│ ├── preview-template/

│ │ └── index.ts # Preview sin envío para la UI

│ └── test-send/

│ └── index.ts # Envío de prueba desde UI de admin

│

├── providers/ # Adaptadores de proveedores de mensajería

│ ├── meta-whatsapp/

│ │ ├── client.ts # Llamadas a Graph API de Meta

│ │ ├── webhook-verifier.ts # Verificación HMAC de webhooks

│ │ └── template-builder.ts # Construcción de payload para Meta

│ ├── resend/ # Email — Fase 4

│ │ └── client.ts

│ └── sms-future/ # SMS — Fase futura

│ └── .gitkeep

│

├── src/ # Frontend React (UI de admin)

│ ├── app/

│ │ ├── dashboard/ # Métricas y estado general

│ │ ├── dispatches/ # Listado y detalle de envíos

│ │ ├── templates/ # CRUD de plantillas

│ │ ├── apps-tenants/ # Gestión de apps consumidoras

│ │ ├── providers/ # Configuración de cuentas de proveedor

│ │ ├── test-console/ # Consola de pruebas de envío

│ │ └── settings/ # Configuración global

│ ├── lib/

│ │ ├── supabase.ts

│ │ └── api.ts # Cliente para las EF

│ └── types/

│ └── messaging.ts # Tipos compartidos

│

├── types/ # Tipos TypeScript compartidos

│ ├── events.ts # Tipos de eventos por app

│ ├── payloads.ts # Contratos de payload de la API

│ └── providers.ts # Tipos de provider accounts

│

└── packages/ # SDK opcional para consumidores (Fase 2)

└── messaging-client/

├── index.ts # Cliente TypeScript reutilizable

└── package.json # npm package para uso en otros proyectos

ℹ El directorio packages/messaging-client es opcional pero muy valioso en Fase 2. Un SDK TypeScript que los proyectos consumidores instalan como dependencia local o npm privado. Elimina la necesidad de repetir el código de llamada HTTP en cada proyecto.

# K. Riesgos Reales

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| messaging-service cae y los consumidores no pueden enviar mensajes | Media | Alto | Fire-and-forget: los consumidores no bloquean su flujo esperando respuesta. Diseñar un fallback mínimo de log local si el servicio no responde. |
| Plantillas de Meta rechazadas — bloqueo del go-live | Alta | Alto | Iniciar proceso de aprobación en paralelo al desarrollo. Tener alternativas de texto. El rechazo es frecuente en primer intento. |
| Webhook de Meta no llega (timeout, IP bloqueada) | Baja | Medio | messaging-service responde siempre 200 en < 1 segundo. Guardar raw payload antes de procesar. Monitorizar webhook health en el dashboard. |
| API key de un consumidor comprometida | Baja | Alto | Rotar API key desde la UI de admin. Las keys están hasheadas en BD. Cada app tiene su propia key — la brecha no afecta a otras apps. |
| Meta cambia precios o política de templates sin aviso claro | Media | Medio | Revisar pricing meta trimestralmente. El tier gratuito de 1.000 conv/mes ha sido estable. Bajo impacto económico en early-stage. |
| Complejidad de resolución de plantillas (3 niveles) genera bugs difíciles | Media | Medio | Tests unitarios específicos para resolveTemplate(). Preview visual en la UI antes de producción. |
| Múltiples proyectos consumidores — coordinación de eventos y versiones | Media | Medio | Catálogo de eventos en docs/events-catalog.md. Versionado de eventos si cambia el contrato (event_v2). |
| Business Verification de Meta puede tardar semanas o ser rechazada | Alta | Crítico | Iniciar el proceso YA. Sin verificación, límite de 250 conversaciones/día. Documentar empresa y preparar documentación requerida. |

# L. Plan de Implementación por Fases

## Fase 1 — MVP: Un número, WhatsApp saliente, eventos de casarural-v2

ℹ Objetivo: Un solo número global de WhatsApp. Notificaciones básicas de solicitudes LONG en casarural-v2. Sin UI completa. Sin reintentos complejos.

| Tarea | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Crear proyecto Supabase dedicado para messaging-service | Infra | CRÍTICA |
| Ejecutar migrations 001-004 (tablas base) | SQL | CRÍTICA |
| Seed: 4 apps + 1 provider account global (número Meta) | SQL | CRÍTICA |
| Seed: plantillas MVP (application_received, application_confirmed, application_approved, application_rejected) | SQL | CRÍTICA |
| Setup Meta: app Business, número, webhook URL, Business Verification | Meta | CRÍTICA (iniciar YA) |
| Aprobación de 4 plantillas en Meta (proceso paralelo) | Meta | CRÍTICA (iniciar YA) |
| EF: send (auth, resolve, envío, dispatch) | Backend | CRÍTICA |
| EF: whatsapp-webhook (GET verify + POST recepción con HMAC) | Backend | CRÍTICA |
| EF: get-dispatch (consulta de estado) | Backend | ALTA |
| EF: preview-template (para testing) | Backend | ALTA |
| Integrar en casarural-v2: llamada a send desde create-rental-request | Integración | CRÍTICA |
| Integrar en casarural-v2: llamada a send desde update-rental-status | Integración | ALTA |
| UI mínima: dashboard con últimos 50 dispatches y su estado | Frontend | MEDIA |
| UI mínima: listado de plantillas con su estado de aprobación Meta | Frontend | MEDIA |
| Documentar API en docs/api-reference.md para consumidores | Docs | ALTA |

## Fase 2 — Más eventos, nexcore, reintentos, consola

ℹ Objetivo: messaging-service ya está probado. Ampliamos eventos, añadimos nexcore como consumidor y mejoramos la UI.

| Tarea | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Cron job de reintentos (PENDING + FAILED con retry_count < 3) | Backend | ALTA |
| EF: retry-dispatch (forzar reintento desde UI) | Backend | ALTA |
| EF: list-dispatches con filtros y paginación | Backend | ALTA |
| Integrar más eventos casarural-v2: reservation_confirmed, checkin_reminder, payment_reminder | Integración | ALTA |
| Integrar nexcore: client_onboarding_started, subscription_payment_failed, trial_expiring | Integración | ALTA |
| UI completa: dashboard con métricas (enviados, fallidos, tasa entrega) | Frontend | ALTA |
| UI completa: consola de pruebas con selector de app/evento/datos de prueba | Frontend | ALTA |
| UI completa: CRUD de plantillas con preview | Frontend | ALTA |
| UI completa: gestión de apps y sus API keys | Frontend | ALTA |
| SDK client: packages/messaging-client (npm local) | SDK | MEDIA |
| Override de plantillas por app (nivel app_id sin tenant) | Backend | MEDIA |

## Fase 3 — Multi-tenant avanzado, número por cliente

| Tarea | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| UI: gestión de tenants y asignación de números de WA por tenant | Frontend | ALTA |
| Override de plantillas por tenant | Backend | ALTA |
| Integrar debacu como consumidor: alert_generated, score_ready, review_pending | Integración | ALTA |
| Integrar staynexapp como consumidor: demo_followup, lead_contact | Integración | ALTA |
| Multi-número: resolución de provider account por tenant | Backend | ALTA |
| UI: gestión de provider accounts por tenant | Frontend | ALTA |
| Métricas avanzadas: tasa de entrega por app, por evento, por tenant | Backend | MEDIA |

## Fase 4 — Email, SMS y automatizaciones

| Tarea | Tipo |
| --- | --- |
| Provider Resend: añadir adaptador de email en providers/resend | Backend |
| Tablas: soporte de channel='email' en message_templates y dispatches | SQL |
| Lógica de routing: si no hay teléfono, intentar email como fallback | Backend |
| Provider SMS: investigar proveedor (Sinch, Vonage — cuando el volumen lo justifique) | Investigación |
| Automatizaciones: reglas tipo 'si no leído en 24h → enviar email' | Backend |
| Gestión de mensajes entrantes: process-incoming-wa con lógica de routing | Backend |

# M. Qué Implementar Primero Sin Romper Nada

🔑 Esta sección responde a: ¿Cuál es el orden exacto de los primeros pasos para tener algo funcionando sin bloquear el resto del ecosistema?

## Semana 1 — Infraestructura y Meta

- Crear proyecto Supabase nuevo para messaging-service (10 min)

- Ejecutar las 4 migrations SQL — tablas base creadas (30 min)

- Crear seed con las 4 apps, 1 provider account, API keys para cada app (20 min)

- Paralelamente: setup completo de Meta Business (app, número de prueba, webhook) — puede tardar 1 día

- Paralelamente: enviar las 4 plantillas del MVP a aprobación en Meta — puede tardar 1-7 días

## Semana 2 — Edge Functions del core

- Desplegar whatsapp-webhook (GET verify + POST skeleton que devuelve 200)

- Verificar el webhook en Meta for Developers

- Desplegar send con la lógica completa (resolveTemplate + resolveProvider + envío a Meta + dispatch)

- Test con curl/Postman: simular un payload de casarural-v2 y verificar que llega el WA

- Desplegar get-dispatch y preview-template

## Semana 3 — Primera integración real

- Añadir llamada a messaging-service en create-rental-request de casarural-v2 (evento application_received)

- Test end-to-end: crear solicitud LONG en casarural-v2 y verificar que llega WA al admin

- Añadir llamada en update-rental-status (eventos approved/rejected)

- Test completo del ciclo: solicitud → revisión → aprobación → WA en cada paso

## Qué NO hacer en las primeras 3 semanas

- No construir la UI completa — el MVP no la necesita para funcionar

- No implementar reintentos complejos — el cron puede esperar a Fase 2

- No integrar nexcore, debacu ni staynexapp todavía — casarural-v2 es el piloto

- No implementar multi-número por tenant — el número global es suficiente para el MVP

- No construir el SDK de cliente — los consumidores pueden usar fetch directamente al inicio

- No implementar mensajes entrantes — las notificaciones outbound son suficientes para el MVP

✔ RESULTADO FINAL: En 3 semanas, messaging-service está operativo, integrado con casarural-v2, enviando notificaciones WhatsApp reales para eventos de media y larga estancia, con logs centralizados y sin ningún intermediario entre el código y Meta. Cero euros de coste de plataforma en esta fase.