# CASARURAL-V2 — MOTOR DE RESERVAS MULTI-UNIDAD

## Documento de análisis definitivo (pre-implementación)

## 1. CONTEXTO REAL DEL SISTEMA

Partimos de:

- V1 funcionando en producción (una sola casa)

- Flujo completo validado:

  - disponibilidad

  - precio

  - Stripe

  - webhook

  - email

Y queremos evolucionar a:

👉 Motor multi-unidad + multi-propiedad + combinaciones automáticas

Esto no es un refactor pequeño. Es un cambio de modelo.

## 2. CAMBIO CLAVE (EL MÁS IMPORTANTE)

### ❌ V1 (mentalidad incorrecta para v2)

Una reserva = una casa

### ✅ V2 (modelo correcto)

Una reserva = N unidades

Esto está ya definido correctamente en el modelo:

- reservas → cabecera

- reserva_unidades → líneas por unidad

👉 Esta tabla es el corazón del sistema.

## 3. OBJETIVO DEL MOTOR

Construir un sistema que:

- Trabaje con unidades reales (BD)

- Calcule disponibilidad por unidad

- Sugiera combinaciones automáticamente

- Calcule precios multi-unidad

- Cree reservas con múltiples unidades

- Cobrar con Stripe (dinámico)

- Bloquear por unidad (no global)

## 4. DECISIONES ARQUITECTÓNICAS (FIJADAS)

Estas NO se discuten, ya están bien definidas en los documentos:

### 4.1 Stripe

- ❗ Un solo producto por cliente

- ❗ Precio dinámico (price_data)

- ❗ Nada de price_id

✔ Correcto por complejidad combinatoria

### 4.2 Lógica en backend

- ❗ TODA lógica en Edge Functions

- ❗ Frontend solo orquesta

✔ Ya definido en arquitectura global

### 4.3 Multi-tenant

- property_id en TODAS las tablas

- RLS obligatorio

✔ Base del white-label

### 4.4 iCal

- Por unidad (no global)

✔ obligatorio para Airbnb/Booking

### 4.5 Motor de combinaciones

- suggest-combinations NO persiste nada

- Solo propone

✔ correcto y escalable

## 5. PROBLEMAS QUE HAY QUE RESOLVER (REALES)

Aquí está lo importante. Esto no está completamente cerrado en los docs.

### ⚠️ PROBLEMA 1 — Concurrencia (CRÍTICO)

Caso real:

- 2 usuarios seleccionan misma combinación

- ambos llegan a Stripe

- ambos pagan

👉 Resultado: overbooking

### SOLUCIÓN (decisión que debes tomar)

#### Opción A (simple, rápida)

- validar en webhook

- si falla → devolver dinero

✔ funciona
❌ mala UX si pasa

#### Opción B (recomendada producción)

👉 reservation_holds (bloqueo temporal)

Nueva tabla:

reservation_holds

- unidad_id

- fecha_inicio

- fecha_fin

- expires_at

Flujo:

- create-pre-reservation → crea HOLD (15 min)

- check-availability → excluye holds activos

- webhook → convierte HOLD → BLOQUEO

- cron → elimina holds expirados

👉 Esto NO está en los docs, pero es clave en producto real

### ⚠️ PROBLEMA 2 — Distribución de huéspedes

Caso:

- 15 personas

- casa (10) + apto (4)

👉 ¿dónde va cada huésped?

### DECISIÓN

Guardar en:

reserva_unidades.num_huespedes

✔ ya contemplado en modelo

### ⚠️ PROBLEMA 3 — Precio combinado

Decisión tomada:

👉 precio único por persona en combinadas

✔ correcto
✔ evita conflictos
✔ ya definido

### ⚠️ PROBLEMA 4 — Contexto property_id

Esto es crítico en white-label.

👉 El frontend NO debe mandar property_id libre

### SOLUCIÓN

Resolver en backend:

- dominio

- subdominio

- env (VITE_PROPERTY_ID)

✔ coherente con arquitectura multi-tenant

## 6. MODOS DEL MOTOR (CLAVE DE UX)

El motor NO es uno solo. Tiene dos modos:

### 🔵 MODO 1 — Unidad directa

Entrada:

/reservar?unidad=slug

Flujo:

- carga unidad

- valida disponibilidad

- si cabe → OK

- si no → propone combinación

### 🟢 MODO 2 — Grupo abierto

Entrada:

/reservar

Flujo:

- fechas + huéspedes

- suggest-combinations

- usuario elige

👉 Esto cambia completamente la UX

## 7. EDGE FUNCTIONS NECESARIAS

Definición final clara:

### 7.1 check-availability

Input:

{ property_id, fechas, unidad_ids? }

Output:

{ disponibles, no_disponibles }

✔ no calcula precios

### 7.2 suggest-combinations

Input:

{ fechas, huespedes }

Output:

combinaciones[]

✔ núcleo del sistema

✔ lógica:

- menos unidades

- capacidad ajustada

- menor precio

### 7.3 calculate-price

Input:

{ unidad_ids[], fechas, huespedes, tarifa }

Output:

{

total,

desglose_unidades,

limpieza,

extras,

señal

}

✔ determinista

### 7.4 create-pre-reservation

Hace:

- revalida disponibilidad

- recalcula precio

- crea:

  - reservas

  - reserva_unidades

- estado: PENDING_PAYMENT

✔ no confiar en frontend

### 7.5 create-stripe-checkout

Hace:

- lee reserva

- genera line_items dinámicos

- crea sesión Stripe

✔ separado = más limpio

### 7.6 stripe-webhook

Hace:

- idempotencia

- confirma reserva

- crea bloqueos por unidad

- guarda pagos

- envía emails

✔ núcleo financiero

## 8. FLUJO COMPLETO REAL

Resumen limpio:

- usuario entra

- selecciona fechas + huéspedes

- check-availability

- suggest-combinations

- selecciona opción

- calculate-price

- introduce datos

- create-pre-reservation

- create-stripe-checkout

- Stripe

- webhook → CONFIRMED + bloqueos

- /reserva/confirmada

✔ coincide con v1 + capa multi-unidad

## 9. FRONTEND (QUÉ CAMBIA REALMENTE)

Componentes clave:

### BookingPage

Orquesta todo:

- modo unidad / grupo

- llamadas a Edge Functions

### UnitSelector

- lista unidades o combinaciones

### AvailabilityCalendar

- ahora usa unidad_id

### BookingSummary

- muestra múltiples unidades

### Hooks nuevos

- useUnidades

- useAvailability

- usePrice

## 10. ORDEN REAL DE IMPLEMENTACIÓN

Esto es importante para no romper nada.

### FASE 1 — Dominio

- tablas correctas

- relaciones

- índices

### FASE 2 — Backend

- check-availability

- suggest-combinations

- calculate-price

- create-pre-reservation

### FASE 3 — Stripe

- checkout

- webhook

### FASE 4 — Frontend

- BookingPage

- selector

- integración

## 11. RIESGOS REALES (SIN FILTRO)

Te los digo directo:

### ❌ Riesgo 1 — intentar adaptar v1

Error típico:

“añado unidad_id y listo”

👉 Resultado: bugs invisibles

### ❌ Riesgo 2 — lógica en frontend

👉 rompe consistencia

### ❌ Riesgo 3 — no controlar concurrencia

👉 overbooking en producción

### ❌ Riesgo 4 — mezclar property_id en frontend

👉 fuga de datos entre clientes

## 12. CONCLUSIÓN

Tu planteamiento es bueno.

Los documentos están bien diseñados.

Pero lo importante es esto:

### 🔴 NO estás construyendo un booking simple

Estás construyendo:

👉 un mini motor tipo Booking/Amenitiz multi-unidad

### 🟢 Si haces esto bien:

- escalas a SaaS real

- vendes multi-propiedad

- compites de verdad

### 🔴 Si lo haces a medias:

- funcionará en demo

- fallará en producción

La responsabilidad correcta de suggest-combinations debería ser:

- Resolver contexto de propiedad en backend.

- Obtener unidades activas de esa propiedad.

- Filtrar solo unidades realmente disponibles en ese rango.

- Generar combinaciones válidas que cubran o superen huéspedes.

- Calcular una estimación económica fiable por combinación.

- Ordenarlas con criterios de negocio.

- Devolver solo 2-3 opciones buenas y una respuesta estable.

No debería crear reservas, ni holds, ni tocar Stripe, ni confiar en nada calculado por frontend. Eso encaja con tus documentos.

### Qué dejaría cerrado ya

Entrada final recomendada

{

"fecha_entrada": "2026-08-15",

"fecha_salida": "2026-08-20",

"huespedes": 15,

"unidad_slug_preferida": "casa-principal"

}

property_id no debería venir libre desde frontend. Debe resolverse en backend por dominio, subdominio o configuración del deployment. En los docs eso está bien detectado y hay que respetarlo sí o sí para evitar fugas entre tenants.

Salida final recomendada

{

"ok": true,

"property_id": "uuid",

"fecha_entrada": "2026-08-15",

"fecha_salida": "2026-08-20",

"noches": 5,

"huespedes": 15,

"combinaciones": [

{

"ranking": 1,

"tipo": "RECOMENDADA",

"unidades": [

{

"id": "uuid-casa",

"slug": "casa-principal",

"nombre": "Casa Las Lastras",

"capacidad_base": 10,

"capacidad_maxima": 11,

"num_huespedes_asignados": 11,

"importe_alojamiento": 1650,

"importe_limpieza": 60,

"importe_extras": 150,

"importe_total_unidad": 1860

},

{

"id": "uuid-apto1",

"slug": "apartamento-1",

"nombre": "Apartamento 1",

"capacidad_base": 4,

"capacidad_maxima": 5,

"num_huespedes_asignados": 4,

"importe_alojamiento": 700,

"importe_limpieza": 40,

"importe_extras": 0,

"importe_total_unidad": 740

}

],

"total_capacidad_base": 14,

"total_capacidad_maxima": 16,

"total_huespedes_asignados": 15,

"precio_total": 2600,

"precio_por_persona": 173.33,

"es_exacta_capacidad_base": false,

"exceso_capacidad": 1,

"num_unidades": 2

}

],

"disponibilidad_parcial": false

}

### Regla importante: suggest-combinations no debe llamar a Stripe

Eso ya lo tienes bien separado en el flujo general. Primero sugerir, luego calcular y revalidar, luego pre-reserva, luego checkout. Si mezclas esto, el motor se ensucia y empiezan las inconsistencias.

### Cómo haría el algoritmo de verdad

Para tu caso real, con pocas unidades por propiedad, no hace falta nada sofisticado. No necesitas backtracking complejo ni optimización matemática pesada. Necesitas algo simple, determinista y mantenible.

Proceso:

- Resolver property_id.

- Validar fechas y huéspedes.

- Cargar unidades activas de la propiedad.

- Filtrar disponibilidad excluyendo:

  - reservas confirmadas,

  - bloqueos manuales/iCal,

  - holds activos.

- Generar combinaciones de 1, 2, 3… hasta N, pero con límite pequeño. Para rural normal, máximo 4 unidades sobra.

- Quedarte solo con combinaciones cuya sum(capacidad_maxima) >= huespedes.

- Para cada combinación:

  - asignar huéspedes por unidad,

  - calcular precio estimado por unidad,

  - sumar limpieza y extras,

  - marcar si la combinación es exacta o sobredimensionada.

- Ordenar.

- Devolver 2-3 mejores.

### El punto delicado: asignación de huéspedes

Aquí hay que ser concreto, porque si no luego calculate-price y create-pre-reservation se contradicen.

Yo fijaría esta regla:

- Primero llenar unidades con mejor ajuste para el grupo.

- En igualdad, priorizar la unidad principal o la unidad_slug_preferida.

- Nunca asignar más de capacidad_maxima.

- Guardar siempre la distribución propuesta en num_huespedes_asignados por unidad.

- Esa distribución se reutiliza luego en create-pre-reservation.

Ejemplo con 15 huéspedes:

- Casa 11

- Apartamento 1: 4

No repartir “bonito”. Repartir de forma determinista y útil para precio y operativa.

### Ordenación correcta

En tus documentos aparece una ligera tensión: en uno prima “menos unidades > precio > cobertura exacta” y en otro “menos unidades > capacidad ajustada > precio”. Yo cerraría esto así:

- Menos unidades

- Menor exceso de capacidad

- Menor precio total

- Prioridad a unidad_slug_preferida, si existe

- Orden estable por orden de unidad o slug

Ese orden es mejor que poner el precio antes que el ajuste, porque si no una combinación más barata pero absurda puede subir demasiado.

### Qué no me gusta del diseño actual

Hay una cosa que conviene corregir antes de escribir código:

En algunos ejemplos de salida aparece total_huespedes como capacidad de la combinación, no como huéspedes realmente asignados. Eso puede inducir a error. Yo separaría siempre:

- total_capacidad_base

- total_capacidad_maxima

- total_huespedes_asignados

Si no lo separas, luego en frontend y en reservas acabas mezclando “caben 16” con “van 15”.

### Cómo conectarlo con calculate-price

Aquí hay dos opciones:

Opción A
calculate-price sigue siendo la única fuente de verdad, y suggest-combinations llama internamente a una función compartida de cálculo.

Opción B
Duplicas parte del cálculo en suggest-combinations.

La buena es la A. No por elegancia, sino para evitar que una combinación se muestre a 2.350 € y luego al reservar pase a 2.470 € por una diferencia de lógica. Eso mata la confianza del usuario.

Mi recomendación real:

- extraer una función interna compartida, por ejemplo buildPriceQuoteForUnits(...)

- usarla desde suggest-combinations

- usar la misma desde calculate-price

- y volver a usarla en create-pre-reservation

Así hay una sola lógica de precio.

### SQL / acceso a datos

No usaría RPC. Mantendría lo que ya has fijado: Edge Functions con Deno y consultas Supabase normales.

A nivel de datos, suggest-combinations necesita leer:

- unidades

- temporadas_unidad

- reservas + reserva_unidades

- bloqueos

- reservation_holds

Y nada más.

### Casos que debe manejar sí o sí

Si no los contemplas ahora, saldrán luego:

- huéspedes = 0 o fechas inválidas → 400

- fecha_salida <= fecha_entrada → 400

- ninguna unidad activa → respuesta vacía

- disponibilidad parcial → disponibilidad_parcial = true

- grupo superior a capacidad máxima total de la propiedad → sin combinaciones, con motivo claro

- unidad_slug_preferida no válida → ignorarla, no romper

- mínimo de noches incompatible en una unidad → esa combinación se descarta

- hold expirada → no cuenta

- misma unidad repetida en combinación → nunca

### Mi decisión práctica para empezar

Yo arrancaría así, sin desviarme:

- Crear bien reservation_holds

- Cerrar contrato JSON definitivo de suggest-combinations

- Implementar helper interno:

  - resolvePropertyContext

  - loadAvailableUnits

  - generateCandidateCombinations

  - assignGuestsToCombination

  - buildPriceQuoteForUnits

  - rankCombinations

- Limitar la salida a 3 combinaciones

- Luego adaptar BookingPage

Eso sigue exactamente el orden sano que ya se ve en tus documentos: dominio, backend, Stripe, frontend.

Mi resumen directo: el documento está bien encaminado, pero suggest-combinations solo será sólido si se apoya en reservation_holds, resuelve property_id en backend y comparte la misma lógica de precio con calculate-price y create-pre-reservation. Sin esas tres cosas, funcionará en pruebas pero no será robusto en producción.

bajar suggest-combinations a diseño técnico implementable real (Edge Function lista para codificar)

# 🔴 1. Qué ya está BIEN (no tocar)

Lo dejo claro para que no rompas nada:

- suggest-combinations NO persiste nada ✔

- NO toca Stripe ✔

- NO crea reservas ✔

- Usa datos reales ✔

- Usa reservation_holds ✔

- Ordena combinaciones ✔

Esto está alineado con el core del sistema.

# 🟡 2. Qué falta cerrar (esto es lo importante ahora)

Te voy directo:

## ❗ Falta definir exactamente:

- Estructura real de la Edge Function

- Queries concretas a Supabase

- Algoritmo de combinaciones paso a paso (sin ambigüedad)

- Cómo se conecta con calculate-price (clave)

- Cómo se integra con frontend sin romper UX

# 🧠 3. Diseño FINAL de suggest-combinations

## 📌 Firma definitiva

POST /functions/v1/suggest-combinations

### Input

{

fecha_entrada: string

fecha_salida: string

huespedes: number

unidad_slug_preferida?: string

}

👉 NO entra property_id → se resuelve backend
👉 NO entra precio → se calcula backend

✔ Correcto según arquitectura multi-tenant

## 📌 Output (cerrado)

Ya lo tienes bien definido, solo puntualizo:

{

ok: true,

combinaciones: Combinacion[],

disponibilidad_parcial: boolean

}

# ⚙️ 4. Estructura real de la Edge Function

Esto es lo que vas a implementar en Deno:

Deno.serve(async (req) => {

const body = await req.json()

const ctx = await resolvePropertyContext(req)

const unidades = await loadActiveUnits(ctx.property_id)

const unidadesDisponibles = await filterAvailableUnits({

unidades,

fecha_entrada,

fecha_salida

})

const combinaciones = generateCombinations(unidadesDisponibles)

const combinacionesValidas = filterByCapacity(combinaciones, huespedes)

const combinacionesConAsignacion = combinacionesValidas.map(c =>

assignGuests(c, huespedes, unidad_slug_preferida)

)

const combinacionesConPrecio = await Promise.all(

combinacionesConAsignacion.map(c =>

buildPriceQuoteForUnits(c, fechas, huespedes)

)

)

const ordenadas = rankCombinations(combinacionesConPrecio)

return json({

ok: true,

combinaciones: ordenadas.slice(0, 3)

})

})

👉 Esto es EXACTAMENTE lo que necesitas. Nada más.

# 🔍 5. Queries reales (Supabase)

## 5.1 Cargar unidades

SELECT *

FROM unidades

WHERE property_id = $1

AND activa = true

ORDER BY orden ASC

## 5.2 Filtrar disponibilidad

Aquí está lo importante.

Debes excluir:

### 1. Reservas confirmadas

SELECT unidad_id

FROM reserva_unidades ru

JOIN reservas r ON r.id = ru.reserva_id

WHERE r.estado = 'CONFIRMED'

AND daterange(r.fecha_entrada, r.fecha_salida) && daterange($1, $2)

### 2. Bloqueos

SELECT unidad_id

FROM bloqueos

WHERE daterange(fecha_inicio, fecha_fin) && daterange($1, $2)

### 3. Holds activos

SELECT unidad_id

FROM reservation_holds

WHERE expires_at > now()

AND daterange(fecha_inicio, fecha_fin) && daterange($1, $2)

👉 Unión de todo eso → excluir unidades

Esto es lo que evita overbooking real.

# 🧮 6. Generación de combinaciones (simple y suficiente)

No te compliques.

Para N unidades:

function generateCombinations(unidades) {

const results = []

const maxUnits = Math.min(4, unidades.length)

for (let size = 1; size <= maxUnits; size++) {

results.push(...combinations(unidades, size))

}

return results

}

👉 combinaciones clásicas
👉 sin repetición
👉 sin orden duplicado

# 👥 7. Asignación de huéspedes (CLAVE)

Esto tiene que ser determinista o romperás precios.

function assignGuests(comb, huespedes) {

let remaining = huespedes

const unidadesOrdenadas = sortByCapacidadDesc(comb)

return unidadesOrdenadas.map(u => {

const asignados = Math.min(u.capacidad_maxima, remaining)

remaining -= asignados

return {

...u,

num_huespedes_asignados: asignados

}

})

}

✔ simple
✔ robusto
✔ coherente con modelo reserva_unidades

# 💰 8. Precio (NO LO DUPLIQUES)

Aquí es donde mucha gente la lía.

👉 NO recalcules aquí
👉 NO copies lógica

Haz esto:

await buildPriceQuoteForUnits(...)

Que sea una función compartida con:

- calculate-price

- create-pre-reservation

✔ una única fuente de verdad
✔ evita incoherencias
✔ obligatorio para producto serio

# 📊 9. Ranking (cerrado definitivo)

function rank(c) {

return [

c.num_unidades,              // menos mejor

c.exceso_capacidad,         // menor mejor

c.precio_total              // menor mejor

]

}

👉 orden lexicográfico

✔ estable
✔ predecible
✔ evita decisiones raras

# ⚠️ 10. Casos que DEBES cubrir (sí o sí)

Esto no es opcional:

- fechas inválidas → 400

- huéspedes ≤ 0 → 400

- sin unidades → []

- sin combinaciones → []

- slug inválido → ignorar

- capacidad insuficiente total → flag claro

- holds expirados → ignorar

- unidades duplicadas → nunca

Todo esto ya lo tienes identificado, pero hay que implementarlo, no dejarlo en documento.

# 🔌 11. Cómo conecta con el resto del sistema

Flujo correcto:

suggest-combinations

↓

calculate-price (reconfirmación)

↓

create-pre-reservation (hold)

↓

Stripe

↓

webhook → CONFIRMED + bloqueos

✔ mismo que definiste
✔ coherente con Stripe dinámico

# 🧠 12. Evaluación real (sin suavizar)

Te lo digo claro:

### Lo bueno

- Arquitectura muy bien planteada

- Separación correcta de responsabilidades

- Modelo multi-unidad sólido

- Stripe bien resuelto (price_data)

### Lo delicado

- Si duplicas lógica de precio → inconsistencias

- Si no implementas bien holds → overbooking

- Si frontend decide cosas → bugs invisibles

### Lo crítico

👉 suggest-combinations debe ser:

- determinista

- simple

- 100% backend

- coherente con calculate-price

Si cumples eso → motor robusto
Si no → fallará en producción