casarural-v3

StayNexApp — Motor de Reservas + PMS Ligero

IMPLEMENTACIÓN FASE 2

Media y Larga Estancia sobre casarural-v2

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versión | 3.0 — Abril 2026 |
| Base | casarural-v2 (70% completado) |
| Empresa | Debacu Hotels S.L. · CIF B-55381214 |
| Stack | React 19 + Supabase + Stripe + Vercel |
| Estado | Documento de implementación — Pendiente ejecución |
| Clasificación | CONFIDENCIAL — Uso interno |

ℹ Este documento define QUÉ hay que implementar para añadir media y larga estancia a casarural-v2 sin romper corta estancia. No modifica ni afecta a casarural-v1 (La Rasilla).

# 0. Resumen Ejecutivo

casarural-v3 no es una reescritura. Es una extensión quirúrgica sobre casarural-v2 para soportar un tercer modo de negocio: alquiler mensual (media y larga estancia). El 100% del sistema actual de corta estancia queda intacto.

✔ PRINCIPIO FUNDAMENTAL: Un solo sistema. Un solo login. Un solo panel. La diferenciación se hace a nivel de unidad mediante el campo modo_operacion, nunca a nivel de usuario ni de propiedad.

| Versión | Capacidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| casarural-v1 (La Rasilla) | 1 casa integral — alquiler completo | PRODUCCIÓN — NO TOCAR |
| casarural-v2 (StayNexApp) | N unidades — corta estancia — multi-tenant | 90% completado — en desarrollo |
| casarural-v3 (ESTE DOC) | v2 + media/larga estancia — modelo híbrido | Diseño — pendiente implementación |

### Qué aporta v3 sobre v2

- Modo SHORT ya existe en v2 — NO se toca

- Modo LONG (nuevo) — alquiler mensual con contratos, fianza y Stripe Subscriptions

- Un solo campo en tabla unidades (modo_operacion: SHORT | LONG) diferencia todo el comportamiento

- Los dos modos coexisten en la misma propiedad sin interferencia

- Stripe Checkout (SHORT) y Stripe Subscriptions (LONG) conviven en el mismo proyecto Stripe

- WhatsApp vía Twilio/WhatsApp Business API para avisos de solicitudes y pre-reservas

# 1. Decisión de Arquitectura

## 1.1 Campo nuevo en tabla unidades

Un único campo controla toda la lógica de negocio de cada unidad:

| Campo | Tipo | Valores | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| modo_operacion | TEXT NOT NULL DEFAULT 'SHORT' | 'SHORT' ¦ 'LONG' | Controla toda la lógica de esa unidad |

| modo_operacion = 'SHORT' | modo_operacion = 'LONG' |
| --- | --- |
| Motor de reservas actual (noches) | Contrato de alquiler continuo (meses) |
| Tablas: reservas + reserva_unidades | Tabla nueva: rentals |
| Stripe Checkout (pago único) | Stripe Subscriptions (cobro mensual) |
| Calendario tipo Booking (huecos) | Ocupación continua (sin huecos) |
| Pago automático online | Pago inicial tarjeta + resto SEPA/manual |
| Flujo: Reservar → Pagar → Confirmar | Flujo: Solicitar → Validar → Contratar |

## 1.2 Decisión sobre tabla reservas

⚠ reservas es SOLO para corta estancia (SHORT). Para media/larga estancia se crea tabla rentals independiente. NO se reutiliza reservas para contratos — son modelos de negocio incompatibles en estructura de pagos, estados y documentación.

Justificación:

- reservas tiene lógica de noches, precio dinámico por temporada, Stripe Checkout puntual

- rentals tiene lógica de meses, precio fijo mensual, Stripe Subscriptions recurrentes, fianza, documentación, renovaciones

- Forzar los dos modelos en una tabla genera código condicional difícil de mantener y probar

- La separación limpia permite evolucionar cada módulo de forma independiente

## 1.3 Reglas que no se pueden romper

| # | Regla | Consecuencia si se viola |
| --- | --- | --- |
| 1 | NO duplicar usuarios — un solo login para SHORT y LONG | Confusión del administrador, doble gestión |
| 2 | NO duplicar sistema — un solo panel, un solo proyecto | Mantenimiento doble, inconsistencias |
| 3 | modo_operacion por unidad, nunca por propiedad o usuario | El modelo entero colapsa |
| 4 | SHORT y LONG nunca se mezclan en una misma reserva/contrato | Errores financieros y de calendario |
| 5 | Stripe Checkout (SHORT) y Stripe Subscriptions (LONG) completamente separados | Errores críticos de facturación |
| 6 | Lógica de negocio SIEMPRE en Edge Functions, nunca en frontend | Inconsistencias, vulnerabilidades |
| 7 | La Rasilla v1 NO se toca. Proyecto Supabase kbdhzhixjztfvpibnmuf intocable | Producción rota del cliente real |
| 8 | RLS verificado tras cualquier ALTER TABLE | Datos expuestos entre tenants |
| 9 | Idempotencia en todos los webhooks Stripe | Cobros duplicados, fianzas dobles |
| 10 | property_id presente en todas las tablas nuevas | RLS no funciona, datos mezclados |

# 2. Base de Datos — Cambios Mínimos

## 2.1 Modificación tabla unidades (1 campo)

✔ Solo se añade UN campo a la tabla unidades. El resto del esquema actual queda intacto.

ALTER TABLE public.unidades   ADD COLUMN IF NOT EXISTS modo_operacion TEXT NOT NULL DEFAULT 'SHORT'     CHECK (modo_operacion IN ('SHORT', 'LONG'));

El campo modo_operacion controla:

- Qué flujo de frontend se muestra para esa unidad

- Qué Edge Functions se invocan

- Qué tabla gestiona la ocupación (reservas vs rentals)

- Qué método de pago Stripe se usa

- Qué secciones del panel admin se muestran

## 2.2 Modificación tabla reservas

Se añaden dos campos para soporte de solicitudes (REQUEST) en caso de que se use reservas como pre-solicitud antes de crear el rental:

ALTER TABLE public.reservas   ADD COLUMN IF NOT EXISTS rental_mode TEXT DEFAULT 'SHORT'     CHECK (rental_mode IN ('SHORT', 'MID', 'LONG')),   ADD COLUMN IF NOT EXISTS booking_type TEXT DEFAULT 'DIRECT'     CHECK (booking_type IN ('DIRECT', 'REQUEST', 'MANUAL'));

## 2.3 Nuevas tablas para LONG

### Tabla rentals — núcleo del contrato

CREATE TABLE public.rentals (   id                    UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),   property_id           UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id) ON DELETE CASCADE,   unidad_id             UUID NOT NULL REFERENCES public.unidades(id) ON DELETE RESTRICT,   numero_contrato       TEXT,   -- Inquilino principal   cliente_nombre        TEXT NOT NULL,   cliente_email         TEXT NOT NULL,   cliente_telefono      TEXT,   cliente_dni           TEXT,   -- Fechas   fecha_inicio          DATE NOT NULL,   fecha_fin             DATE,        -- NULL = indefinido   fecha_fin_real        DATE,        -- cuando realmente termina   -- Económico   precio_mensual        NUMERIC(10,2) NOT NULL,   fianza                NUMERIC(10,2) DEFAULT 0,   fianza_devuelta       BOOLEAN DEFAULT FALSE,   forma_pago            TEXT DEFAULT 'TRANSFERENCIA'                         CHECK (forma_pago IN ('TARJETA','SEPA','TRANSFERENCIA','EFECTIVO')),   -- Servicios incluidos   incluye_gastos        BOOLEAN DEFAULT FALSE,   incluye_limpieza      BOOLEAN DEFAULT FALSE,   frecuencia_limpieza   TEXT,   -- Stripe (solo si se automatiza cobro)   stripe_customer_id    TEXT,   stripe_subscription_id TEXT,   -- Estado   estado                TEXT NOT NULL DEFAULT 'SOLICITUD'                         CHECK (estado IN (                           'SOLICITUD',     -- pre-solicitud recibida                           'EN_REVISION',   -- admin revisando                           'APROBADO',      -- aprobado, pendiente firma                           'ACTIVO',        -- contrato en vigor                           'RENOVADO',      -- renovado                           'FINALIZADO',    -- fin normal                           'CANCELADO'      -- cancelado                         )),   notas                 TEXT,   created_at            TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),   updated_at            TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );  -- Índice clave: evitar solapamiento de contratos en la misma unidad CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_rentals_unidad_inicio   ON public.rentals(unidad_id, fecha_inicio);

### Tabla rental_documents — documentación del inquilino

CREATE TABLE public.rental_documents (   id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),   property_id     UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id) ON DELETE CASCADE,   rental_id       UUID NOT NULL REFERENCES public.rentals(id) ON DELETE CASCADE,   document_type   TEXT NOT NULL,   -- Tipos: 'DNI','NOMINA','CONTRATO_LABORAL','DECLARACION_RENTA',   --        'VIDA_LABORAL','JUSTIFICANTE_BANCO','REFERENCIA_ANTERIOR',   --        'MATRICULA','AVALISTA','OTRO'   file_path       TEXT NOT NULL,   -- ruta en Storage bucket rental-documents/   file_name       TEXT NOT NULL,   estado          TEXT DEFAULT 'PENDIENTE'                   CHECK (estado IN ('PENDIENTE','VALIDADO','RECHAZADO')),   notas_admin     TEXT,   created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );

### Tabla rental_renewals — renovaciones de contrato

CREATE TABLE public.rental_renewals (   id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),   property_id     UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id) ON DELETE CASCADE,   rental_id       UUID NOT NULL REFERENCES public.rentals(id) ON DELETE CASCADE,   fecha_inicio    DATE NOT NULL,   fecha_fin       DATE,   duracion_meses  INT,   nuevo_precio    NUMERIC(10,2),   notas           TEXT,   created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );

### Tabla rental_incidents — incidencias durante el alquiler

CREATE TABLE public.rental_incidents (   id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),   property_id     UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id) ON DELETE CASCADE,   rental_id       UUID NOT NULL REFERENCES public.rentals(id) ON DELETE CASCADE,   titulo          TEXT NOT NULL,   descripcion     TEXT,   estado          TEXT DEFAULT 'ABIERTA'                   CHECK (estado IN ('ABIERTA','EN_GESTION','CERRADA')),   created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );

### Storage — bucket para documentos

-- Crear bucket en Supabase Storage -- Nombre: rental-documents -- Acceso: PRIVADO (no público) -- Políticas RLS: solo admin de la property puede leer/subir/borrar  -- Estructura de rutas: -- rental-documents/{property_id}/{rental_id}/{document_type}/{filename}

## 2.4 RLS — Políticas de seguridad

⚠ Todas las tablas nuevas deben tener RLS habilitado con política property_id antes de cualquier dato de producción.

-- Habilitar RLS en todas las tablas nuevas ALTER TABLE public.rentals ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE public.rental_documents ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE public.rental_renewals ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE public.rental_incidents ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  -- Política estándar (copiar patrón de tablas existentes) CREATE POLICY "tenant_isolation_rentals" ON public.rentals   USING (     property_id IN (       SELECT property_id FROM public.property_users       WHERE user_id = auth.uid()     )   ); -- Replicar para rental_documents, rental_renewals, rental_incidents

# 3. Estados del Sistema

## 3.1 Estados de un rental

| Estado | Quién lo asigna | Qué significa | Siguiente paso posible |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITUD | Sistema (auto) | Pre-solicitud pública recibida | EN_REVISION, CANCELADO |
| EN_REVISION | Admin | Admin revisando docs y datos | APROBADO, CANCELADO |
| APROBADO | Admin | Aprobado, pendiente inicio o firma | ACTIVO, CANCELADO |
| ACTIVO | Admin | Contrato en vigor, unidad ocupada | RENOVADO, FINALIZADO, CANCELADO |
| RENOVADO | Admin | Contrato renovado (nuevo período) | ACTIVO, FINALIZADO |
| FINALIZADO | Admin | Fin normal del contrato | — |
| CANCELADO | Admin/Sistema | Cancelado en cualquier fase | — |

## 3.2 Estados de documentos

| Estado | Significado | Acción admin |
| --- | --- | --- |
| PENDIENTE | Subido pero no revisado | Revisar y validar o rechazar |
| VALIDADO | Documento correcto y aceptado | Sin acción requerida |
| RECHAZADO | Documento no válido o incompleto | Solicitar nuevo documento |

## 3.3 Estados de modo_operacion en unidades

| modo_operacion | Flujo público | Flujo admin | Tabla ocupación |
| --- | --- | --- | --- |
| SHORT | Botón 'Reservar' — Motor reservas actual | Gestión reservas actual | reservas + reserva_unidades |
| LONG | Botón 'Solicitar' — Formulario de solicitud | Panel Contratos (rentals) | rentals |

# 4. Flujo Público — Web

## 4.1 Diferenciación visual en la web

La web pública detecta modo_operacion de cada unidad y adapta completamente el contenido:

| Elemento | Unidad SHORT | Unidad LONG |
| --- | --- | --- |
| Precio mostrado | Desde X€/noche | Desde X€/mes |
| Botón principal | Reservar | Solicitar alquiler |
| Disponibilidad | Calendario de huecos | Disponible desde [fecha] |
| Texto CTA | Selecciona tus fechas | Contacta para más información |
| Ruta destino | /reservar/:unidadId | /solicitar/:unidadId |
| Etiqueta badge | Reserva online | Alquiler mensual |

## 4.2 Flujo de solicitud LONG — pasos

ℹ Ruta pública: /solicitar/:unidadId — Solo accesible para unidades con modo_operacion = 'LONG'

| Paso | Qué se pide | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| 1 — Datos básicos | Nombre, email, teléfono, fechas previstas, número de ocupantes, duración estimada en meses | Siempre, desde el inicio |
| 2 — Datos complementarios | Situación laboral, motivo de estancia, mascotas, descripción breve | Siempre, segundo paso |
| 3 — Documentación | Subida de documentos según configuración de la propiedad (DNI obligatorio, resto opcionales) | Tercer paso, opcional en solicitud inicial |
| 4 — Confirmación | Resumen de la solicitud + aviso de que será revisada manualmente | Siempre |

Comportamiento del sistema al enviar solicitud:

- Se crea un registro en rentals con estado = 'SOLICITUD'

- Se bloquea la unidad provisionalmente en el calendario

- Se envía email de confirmación al solicitante

- Se envía notificación al admin (email + WhatsApp)

- El admin recibe la solicitud en el panel para revisión

## 4.3 Rutas públicas nuevas

| Ruta | Componente | Descripción |
| --- | --- | --- |
| /solicitar/:unidadId | SolicitudPage.tsx | Formulario multi-paso para solicitud LONG |
| /solicitud/confirmacion | SolicitudConfirmadaPage.tsx | Confirmación tras envío de solicitud |
| /alquiler/:unidadId | FichaAlquilerPage.tsx | Ficha pública de unidad en modo LONG |

# 5. Panel Admin — Cambios y Pantallas Nuevas

## 5.1 Modificaciones en secciones existentes

### Unidades — añadir campo modo_operacion

- En la ficha de edición de cada unidad, añadir selector: 'Modo de operación: Corta estancia (SHORT) | Media/Larga estancia (LONG)'

- En el listado de unidades, añadir filtros por modo y badge visual

- Añadir pestañas: Todas | Corta estancia | Media/Larga estancia

### Calendario — filtros por modo

- Añadir filtro global: [ Todas ] [ Corta estancia ] [ Media/Larga estancia ]

- Unidades LONG muestran ocupación continua (barra de color), no huecos individuales

- Nuevo componente: OccupancyTimeline.tsx para visualización LONG

### Reservas — columna tipo

- Añadir columna 'Tipo' con badge SHORT / LONG en el listado de reservas

- Detalle de reserva SHORT: sin cambios

- Para contratos LONG: enlace directo al rental correspondiente

## 5.2 Nueva sección: Contratos (rentals)

| Ruta admin | Componente | Descripción |
| --- | --- | --- |
| /admin/rentals | RentalsPage.tsx | Listado de contratos con filtros: estado, unidad, modo |
| /admin/rentals/new | RentalFormPage.tsx | Crear contrato manualmente desde el admin |
| /admin/rentals/:id | RentalDetailPage.tsx | Ficha completa del contrato (6 pestañas) |
| /admin/rentals/:id/docs | RentalDocsPage.tsx | Revisión y validación de documentos |
| /admin/deposits | DepositsPage.tsx | Gestión de fianzas: cobradas, retenidas, devueltas |
| /admin/waiting-list | WaitingListPage.tsx | Lista de espera para unidades LONG |

## 5.3 Detalle del contrato — pestañas

| Pestaña | Contenido |
| --- | --- |
| Resumen | Datos del contrato, inquilino, fechas, estado actual, acciones principales |
| Inquilino | Datos completos: nombre, DNI, email, teléfono, ocupantes adicionales |
| Documentos | Listado de docs subidos con estado (PENDIENTE/VALIDADO/RECHAZADO), subida manual |
| Pagos | Historial de pagos mensuales, fianza, estado Stripe Subscription si aplica |
| Incidencias | CRM de incidencias: abiertas, en gestión, cerradas |
| Renovaciones | Historial de renovaciones, botón 'Renovar contrato' |

## 5.4 Bandeja de solicitudes

Sección específica para gestionar las solicitudes entrantes en estado SOLICITUD o EN_REVISION:

- Listado con filtros por unidad, estado, fecha

- Indicador visual de documentación completa / incompleta

- Acciones rápidas: Aprobar, Rechazar, Pedir más información

- Al aprobar: wizard para crear el contrato definitivo y activarlo

- Notificación automática al solicitante por email y WhatsApp al cambiar estado

# 6. Gestión Documental

## 6.1 Tipos de documentos

| Tipo | Obligatorio por defecto | Configurable por propiedad |
| --- | --- | --- |
| DNI / NIE / Pasaporte | Sí | No (siempre obligatorio) |
| Nóminas (últimas 3) | No | Sí |
| Contrato laboral | No | Sí |
| Declaración de la renta | No | Sí |
| Vida laboral | No | Sí |
| Justificante bancario | No | Sí |
| Matrícula universitaria | No | Sí (si es estudiante) |
| CIF / Documentación empresa | No | Sí (si alquila empresa) |
| Avalista | No | Sí |
| Referencia anterior de arrendador | No | Sí |
| Otros (campo libre) | No | Sí |

## 6.2 Configuración por propiedad

Cada propiedad puede configurar qué documentos solicita en la pantalla de configuración de la propiedad (Properties Settings):

- Lista de tipos de documento activos para solicitudes LONG

- Marcado de cuáles son obligatorios vs opcionales

- Texto de instrucciones personalizado para el solicitante

## 6.3 Almacenamiento

- Bucket Supabase Storage: rental-documents (privado, no público)

- Ruta: rental-documents/{property_id}/{rental_id}/{tipo}/{filename}

- Acceso solo mediante Edge Function con JWT validado

- El frontend nunca accede directamente al bucket

- Los documentos se conservan mínimo 5 años (obligación fiscal/legal)

# 7. Pagos y Stripe

## 7.1 Estrategia por modo

| Concepto | SHORT | LONG |
| --- | --- | --- |
| Producto Stripe | Producto único (existente) | Nuevo producto o sin producto fijo |
| Mecanismo de cobro | Stripe Checkout (pago único) | Stripe Subscriptions (recurrente mensual) |
| Pago de fianza | No aplica | Stripe PaymentIntent o transferencia manual |
| Primera mensualidad | No aplica | Tarjeta (Stripe Checkout) o transferencia |
| Mensualidades siguientes | No aplica | SEPA Debit o manual (Fase 2+) |
| Facturación | Por reserva | Mensual recurrente |

## 7.2 Recomendación por fases

### Fase 1 (mínima viable)

- Sin Stripe para LONG en la primera fase

- Cobro de fianza y primera mensualidad por transferencia bancaria

- Admin registra el pago manualmente en el panel

- Registro de estado de pago en tabla rental_installments (futura)

### Fase 2 (automatización básica)

- Stripe Checkout para cobro de fianza y primera mensualidad

- Generación de link de pago desde el panel admin

### Fase 3 (automatización completa)

- Stripe Subscriptions para pagos mensuales recurrentes

- SEPA Debit para inquilinos en zona SEPA

- Webhook stripe para actualizar estado de pagos automáticamente

## 7.3 Gestión de fianza

- Registrada en rentals.fianza (importe) y rentals.fianza_devuelta (booleano)

- Panel de fianzas (/admin/deposits) con estado: Pendiente cobro | Cobrada | Devuelta parcialmente | Devuelta

- Retenciones por incidencias registradas manualmente por el admin

# 8. Notificaciones WhatsApp

## 8.1 Contexto

Se añade WhatsApp como canal de notificación para eventos clave de media y larga estancia, complementando el email. El canal de email sigue siendo el principal.

⚠ IMPORTANTE: WhatsApp Business API requiere plantillas pre-aprobadas por Meta para mensajes iniciados por la empresa (outbound). Para la Fase 1 se recomienda Twilio WhatsApp Sandbox como punto de partida.

## 8.2 Eventos que generan notificación WhatsApp

| Evento | Destinatario | Canal |
| --- | --- | --- |
| Nueva solicitud de alquiler LONG recibida | Admin/Propietario | WhatsApp + Email |
| Cambio de estado de solicitud (aprobado/rechazado) | Solicitante | WhatsApp + Email |
| Solicitud de documentación adicional | Solicitante | WhatsApp + Email |
| Contrato activado | Inquilino | WhatsApp + Email |
| Recordatorio de pago mensual (7 días antes) | Inquilino | WhatsApp |
| Pago mensual confirmado | Inquilino + Admin | Email (Stripe) |
| Contrato próximo a vencer (30 días) | Admin | WhatsApp + Email |
| Incidencia abierta | Admin | WhatsApp + Email |

## 8.3 Implementación técnica

### Stack recomendado

- Twilio WhatsApp Business API (entorno productivo)

- Twilio Sandbox (desarrollo y pruebas sin coste)

- Edge Function: send-whatsapp (nueva)

- Variable de entorno: TWILIO_ACCOUNT_SID, TWILIO_AUTH_TOKEN, TWILIO_WA_NUMBER

### Edge Function send-whatsapp

// send-whatsapp/index.ts // Invocada por: create-rental, update-rental-status, etc. // Parámetros: { to: '+34XXXXXXXXX', template: 'solicitud_recibida', vars: {} }  const response = await fetch(   'https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/{SID}/Messages.json',   {     method: 'POST',     headers: { Authorization: 'Basic ' + btoa(SID + ':' + TOKEN) },     body: new URLSearchParams({       From: 'whatsapp:+14155238886',  // Twilio Sandbox       To:   'whatsapp:+34XXXXXXXXX',       Body: mensaje     })   } );

### Plantillas de mensaje (ejemplos)

| Plantilla | Texto base |
| --- | --- |
| solicitud_recibida_admin | Nueva solicitud de alquiler recibida para {unidad} desde {fecha_inicio}. Solicitante: {nombre}. Revisa el panel. |
| solicitud_recibida_cliente | Hemos recibido tu solicitud para {unidad}. La revisaremos en las próximas 48h y te contactaremos. |
| solicitud_aprobada | Tu solicitud para {unidad} ha sido aprobada. Nos pondremos en contacto contigo para formalizar el contrato. |
| solicitud_rechazada | Lamentamos informarte de que tu solicitud para {unidad} no ha podido ser aprobada en este momento. |
| contrato_activo | Tu contrato para {unidad} está activo desde {fecha_inicio}. Renta mensual: {precio}€. Bienvenido/a. |

# 9. Edge Functions Nuevas

| Edge Function | Propósito | Invocada desde |
| --- | --- | --- |
| create-rental-request | Crea solicitud LONG (estado=SOLICITUD) desde formulario público. Envía notificaciones. | Frontend público /solicitar |
| update-rental-status | Cambia estado del rental. Dispara notificaciones email + WhatsApp según transición. | Panel admin |
| get-rental-availability | Consulta ocupación de unidades LONG para calendario continuo. | Panel admin + frontend |
| upload-rental-document | Gestiona subida segura de docs al bucket rental-documents. | Frontend + panel admin |
| validate-rental-document | Admin valida o rechaza un documento. Actualiza estado. | Panel admin |
| create-rental-contract | Admin convierte solicitud aprobada en contrato activo (estado=ACTIVO). | Panel admin |
| send-whatsapp | Envía notificación WhatsApp via Twilio. Reutilizable por todas las demás EF. | Invocada internamente |
| create-rental-stripe-sub | Crea Stripe Subscription para cobro mensual automatizado (Fase 2+). | Panel admin |

# 10. Plan de Implementación por Fases

## Fase 1 — Mínima Viable (Semanas 1-3)

ℹ OBJETIVO: Poder recibir solicitudes de alquiler LONG, revisarlas en el panel y activar contratos. Sin Stripe ni WhatsApp automático.

| Tarea | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| ALTER TABLE unidades: añadir modo_operacion | SQL | CRÍTICA |
| ALTER TABLE reservas: añadir rental_mode + booking_type | SQL | CRÍTICA |
| CREATE TABLE rentals (con RLS) | SQL | CRÍTICA |
| CREATE TABLE rental_documents (con RLS) | SQL | ALTA |
| Crear bucket rental-documents (privado) en Storage | Supabase | ALTA |
| Edge Function: create-rental-request | Backend | CRÍTICA |
| Edge Function: update-rental-status | Backend | CRÍTICA |
| Edge Function: upload-rental-document | Backend | ALTA |
| Edge Function: validate-rental-document | Backend | ALTA |
| Frontend: selector modo_operacion en ficha de unidad | Frontend | CRÍTICA |
| Frontend: página /solicitar/:unidadId (formulario multi-paso) | Frontend | CRÍTICA |
| Frontend: página /solicitud/confirmacion | Frontend | ALTA |
| Frontend: ficha pública unidad LONG adaptada (precio/mes, botón Solicitar) | Frontend | ALTA |
| Panel admin: sección /admin/rentals (listado) | Frontend | CRÍTICA |
| Panel admin: /admin/rentals/:id (detalle 4 pestañas mínimas) | Frontend | ALTA |
| Panel admin: revisión y validación de documentos | Frontend | ALTA |
| Email: plantilla solicitud recibida (admin + cliente) | Email | ALTA |
| Email: plantilla cambio de estado | Email | ALTA |
| Filtros por modo en listado de unidades del panel | Frontend | MEDIA |

## Fase 2 — Notificaciones y Pagos Básicos (Semanas 4-5)

ℹ OBJETIVO: WhatsApp operativo + cobro manual de fianza/primera mensualidad + renovaciones.

| Tarea | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| CREATE TABLE rental_renewals (con RLS) | SQL | ALTA |
| CREATE TABLE rental_incidents (con RLS) | SQL | MEDIA |
| Edge Function: send-whatsapp (Twilio) | Backend | ALTA |
| Integrar send-whatsapp en create-rental-request y update-rental-status | Backend | ALTA |
| Panel admin: pestaña Renovaciones en detalle contrato | Frontend | ALTA |
| Panel admin: pestaña Incidencias en detalle contrato | Frontend | MEDIA |
| Panel admin: /admin/deposits (gestión de fianzas) | Frontend | ALTA |
| Registro manual de pagos por admin | Frontend | ALTA |
| Calendario LONG: vista de ocupación continua (OccupancyTimeline.tsx) | Frontend | MEDIA |
| Filtros por modo SHORT/LONG en calendario | Frontend | MEDIA |

## Fase 3 — Stripe Subscriptions (Semana 6+)

ℹ OBJETIVO: Automatizar cobros mensuales con Stripe Subscriptions + SEPA.

| Tarea | Tipo | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Edge Function: create-rental-stripe-sub | Backend | ALTA |
| Stripe: configurar producto y precio recurrente para LONG | Stripe | ALTA |
| Webhook Stripe: invoice.paid → actualizar estado pago rental | Backend | ALTA |
| Idempotencia en webhook: verificar stripe_subscription_id antes de procesar | Backend | CRÍTICA |
| Panel admin: /admin/subscriptions (estado suscripciones Stripe LONG) | Frontend | MEDIA |
| Panel admin: pestaña Pagos en detalle contrato (historial Stripe) | Frontend | ALTA |
| Edge Function: create-rental-stripe-sub con Stripe Checkout para fianza | Backend | MEDIA |

# 11. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Mezclar lógica SHORT y LONG en mismo componente React | Alta | Crítico | Separar handlers por modo_operacion desde el primer commit. Code review obligatorio. |
| Contrato LONG solapa con otro en la misma unidad | Media | Alto | UNIQUE INDEX en (unidad_id, fecha_inicio). Validación adicional en Edge Function create-rental-contract. |
| Webhook Stripe duplica cobros de mensualidades | Media | Crítico | Idempotencia obligatoria. Verificar stripe_subscription_id antes de cualquier acción. |
| Documentos accesibles públicamente por error de bucket | Baja | Crítico | Bucket siempre PRIVADO. Acceso solo via Edge Function con JWT. Revisión de políticas Storage antes de subida. |
| WhatsApp bloqueado por Meta (plantillas no aprobadas) | Media | Alto | Usar Twilio Sandbox en desarrollo. Iniciar proceso aprobación plantillas en paralelo. |
| RLS roto tras ALTER TABLE unidades | Media | Crítico | Verificar policies tras cada migración. Script de test de RLS en el CI. |
| Admin confunde contratos SHORT y LONG en el panel | Alta | Medio | Badges visuales claros, sección separada /admin/rentals, filtros prominentes. |

# 12. Implementación Recomendada Inmediata

✔ Esta sección responde a: ¿Qué hacemos PRIMERO para tener algo funcional sin romper nada?

## Paso 1: SQL (30 minutos)

- Ejecutar ALTER TABLE unidades ADD COLUMN modo_operacion con DEFAULT 'SHORT'

- Ejecutar ALTER TABLE reservas (rental_mode + booking_type)

- Ejecutar CREATE TABLE rentals con RLS

- Ejecutar CREATE TABLE rental_documents con RLS

- Crear bucket rental-documents (privado) en Supabase Storage

- Verificar que todas las policies existentes siguen funcionando

## Paso 2: Edge Functions (2-3 días)

- create-rental-request: recibe formulario, crea rentals, envía email

- update-rental-status: cambia estado, dispara notificaciones

- upload-rental-document: subida segura al bucket

- validate-rental-document: admin marca doc como VALIDADO/RECHAZADO

## Paso 3: Frontend público (2-3 días)

- Adaptar ficha de unidad: si modo_operacion=LONG → mostrar precio/mes + botón Solicitar

- Crear /solicitar/:unidadId con formulario multi-paso (3 pasos)

- Crear /solicitud/confirmacion

## Paso 4: Panel admin (3-4 días)

- Añadir selector modo_operacion en edición de unidad

- Crear /admin/rentals (listado con filtros)

- Crear /admin/rentals/:id (detalle con pestañas: Resumen, Inquilino, Documentos, Pagos)

- Acciones: Aprobar, Rechazar, Activar contrato, Pedir más docs

## Qué NO tocar en esta primera fase

- Motor de reservas SHORT: absolutamente intacto

- Stripe Checkout existente: sin cambios

- Edge Functions existentes: sin modificaciones

- Tabla reservas: solo se añaden columnas con DEFAULT, sin romper nada

- casarural-v1 (La Rasilla): proyecto Supabase separado, no se toca

- WhatsApp: dejarlo para Fase 2, no bloquea el MVP

- Stripe Subscriptions: dejarlo para Fase 3, el cobro manual es suficiente al inicio

✔ Resultado de la Fase 1: Un propietario puede configurar una unidad como LONG, recibir solicitudes de alquiler desde la web pública, revisarlas en el panel, validar documentación y activar un contrato. Todo sin tocar el motor de corta estancia.