casarural-v2 / casarural-v3

Módulo de Limpieza

Análisis Técnico — MVP Profesional

| Proyecto | casarural-v2 + v3 (StayNexApp) |
| --- | --- |
| Versión doc | 1.0 — Abril 2026 |
| Módulo | Limpieza — Cleaning Module |
| Base | casarural-v2 (70% completado) |
| Stack | React 19 + Supabase + Vercel |
| Estado | Análisis — Pendiente implementación |
| Empresa | StayNexApp.com |

CONFIDENCIAL — Uso interno

# 0. Resumen Ejecutivo

El Módulo de Limpieza es una extensión transversal de casarural-v2/v3 que cubre los dos modos de operación ya definidos en el sistema: corta estancia (SHORT) y media/larga estancia (LONG). Es un módulo interno de gestión operativa — no tiene interfaz pública — y se integra de forma natural con el esquema de datos existente sin romper ninguna funcionalidad actual.

🎯 Principio fundamental: un módulo, dos modos, cero sobreingeniería. La complejidad del sistema (SHORT vs LONG) ya está resuelta en la arquitectura base. El módulo de limpieza simplemente reacciona al modo_operacion de cada unidad.

## 0.1 Qué resuelve este módulo

| ¿Qué? | ¿Cuándo? | ¿Quién? |
| --- | --- | --- |
| Ver qué limpiar | Programado o por evento | Admin |
| Asignar a personal o proveedor | Antes de la limpieza | Admin |
| Controlar el estado | Durante y después | Admin / Limpiador |
| Gestionar programaciones LONG | Por contrato activo | Admin |
| Base para facturación | Si billable=true | Admin / Contabilidad |

## 0.2 Alcance del MVP

🚫 Lo que NO entra en el MVP: rutas automáticas, app móvil para limpiadores, geolocalización, control horario, marketplace de proveedores, IA de planificación.

# 1. Contexto del Proyecto

## 1.1 Encaje del módulo en la arquitectura general

casarural-v2/v3 ya tiene definida una separación clara entre modos de operación por unidad. El módulo de limpieza se sitúa en la capa de gestión operativa, por encima de la lógica de reservas y contratos, consumiendo eventos de ambos mundos:

| Capa | Módulo origen | Evento que dispara limpieza |
| --- | --- | --- |
| SHORT | reservas + reserva_unidades | Check-out de reserva |
| LONG | rentals + cleaning_schedules | Programación recurrente o manual |

## 1.2 Versiones del sistema y estado

| Versión | Capacidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| casarural-v1 (La Rasilla) | 1 casa integral — corta estancia | PRODUCCIÓN — NO TOCAR |
| casarural-v2 (StayNexApp) | N unidades — corta estancia — multi-tenant | 70% completado — en desarrollo |
| casarural-v3 (extensión) | v2 + media/larga estancia — modelo híbrido | Diseño — pendiente implementación |
| Módulo Limpieza (este documento) | Cubre SHORT + LONG en v2/v3 | Análisis — pendiente implementación |

# 2. Base de Datos — Supabase

El módulo introduce 5 tablas nuevas. Ninguna modifica tablas existentes del sistema. Todas incluyen property_id para garantizar el aislamiento RLS multi-tenant que ya existe en el proyecto.

⚠️ Regla de oro: property_id en todas las tablas nuevas. Sin él, las policies RLS no funcionan y los datos se mezclan entre tenants.

## 2.1 cleaning_services — Catálogo de tipos de limpieza

Define los tipos de limpieza configurables por propiedad. Permite tener plantillas reutilizables con duración, precio y modo predefinidos.

| Campo | Tipo | Valores / Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid PK | gen_random_uuid() | Identificador único |
| property_id | uuid FK | → properties(id) | Tenant owner. RLS usa este campo |
| name | text NOT NULL | — | Nombre del servicio (ej: 'Limpieza estándar rotación') |
| description | text | — | Descripción opcional |
| mode | text NOT NULL | SHORT_STAY ¦ LONG_STAY ¦ BOTH | A qué tipo de operación aplica |
| duration_minutes | int | — | Duración estimada en minutos |
| price | numeric | — | Precio base del servicio |
| billable | boolean DEFAULT false | — | ¿Se factura al cliente final? |
| active | boolean DEFAULT true | — | Soft-delete |
| created_at | timestamptz | DEFAULT now() | Auditoría |

## 2.2 cleaning_jobs — Órdenes de limpieza

Es la tabla central del módulo. Cada registro representa una orden de limpieza concreta, programada para una fecha y unidad específicas. Puede originarse automáticamente (por checkout o schedule) o crearse manualmente.

| Campo | Tipo | Valores / Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid PK | gen_random_uuid() | Identificador único |
| property_id | uuid FK | → properties(id) | Tenant. Obligatorio para RLS |
| unit_id | uuid FK NOT NULL | → unidades(id) | Unidad a limpiar |
| reservation_id | uuid FK nullable | → reservas(id) | Solo para jobs de modo SHORT |
| rental_id | uuid FK nullable | → rentals(id) | Solo para jobs de modo LONG |
| cleaning_service_id | uuid FK | → cleaning_services(id) | Tipo de limpieza aplicado |
| mode | text NOT NULL | SHORT_STAY ¦ LONG_STAY | Modo de operación de la orden |
| origin | text NOT NULL | AUTO_CHECKOUT ¦ AUTO_PROGRAMMED ¦ MANUAL ¦ EXTRA_REQUEST | Origen de la orden |
| scheduled_date | date NOT NULL | — | Fecha programada para la limpieza |
| start_time / end_time | time | — | Hora prevista inicio/fin |
| duration_minutes | int | — | Duración real o estimada |
| priority | text | LOW ¦ MEDIUM ¦ HIGH ¦ URGENT | URGENT: check-in el mismo día que check-out |
| assignment_type | text | INTERNAL ¦ EXTERNAL | Personal interno o proveedor externo |
| assigned_user_id | uuid nullable | → cleaning_staff(id) | Si asignación INTERNAL |
| provider_id | uuid nullable | → cleaning_providers(id) | Si asignación EXTERNAL |
| status | text NOT NULL | PENDING ¦ ASSIGNED ¦ IN_PROGRESS ¦ DONE ¦ CANCELLED ¦ NO_ACCESS | Estado del job |
| notes_internal | text | — | Notas visibles solo para el admin |
| notes_worker | text | — | Notas para el personal de limpieza |
| estimated_cost / sale_price | numeric | — | Costes y precio de venta si billable |
| billable | boolean | — | ¿Se factura al inquilino/cliente? |
| invoice_status | text | NOT_APPLICABLE ¦ PENDING ¦ INVOICED | Estado de facturación |
| created_at / updated_at | timestamptz | DEFAULT now() | Auditoría y control de cambios |

⚠️ Constraint importante: unit_id y scheduled_date son NOT NULL. No se permite crear un job sin unidad y fecha. Es la regla de negocio más crítica del módulo.

## 2.3 cleaning_schedules — Programaciones recurrentes (LONG)

Solo aplica a unidades en modo LONG. Define la cadencia de limpiezas programadas durante un contrato de alquiler activo. El sistema genera cleaning_jobs automáticamente a partir de estos schedules.

| Campo | Tipo | Valores / Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid PK | — | Identificador único |
| property_id | uuid FK | → properties(id) | Tenant. RLS |
| unit_id | uuid FK NOT NULL | → unidades(id) | Unidad que tiene el schedule |
| rental_id | uuid FK NOT NULL | → rentals(id) | Contrato al que pertenece |
| cleaning_service_id | uuid FK | → cleaning_services(id) | Tipo de limpieza a aplicar |
| frequency | text NOT NULL | WEEKLY ¦ BIWEEKLY ¦ MONTHLY | Cadencia de la programación |
| days_of_week | text[] | ['MONDAY', 'FRIDAY'] | Días de la semana para WEEKLY/BIWEEKLY |
| interval_weeks | int | — | Para BIWEEKLY: cada cuántas semanas |
| start_date / end_date | date | end_date nullable | Rango del schedule. end_date null = hasta fin contrato |
| preferred_time | time | — | Hora preferida para la limpieza |
| assignment_type | text | INTERNAL ¦ EXTERNAL | Asignación por defecto |
| assigned_user_id / provider_id | uuid nullable | — | Asignación por defecto del schedule |
| billable / price | boolean + numeric | — | Si las limpiezas generadas son facturables |
| active | boolean DEFAULT true | — | Desactivar sin eliminar histórico |

## 2.4 cleaning_staff — Personal interno

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Identificador único |
| property_id | uuid FK | Tenant. RLS |
| name | text NOT NULL | Nombre completo |
| phone / email | text | Datos de contacto |
| active | boolean DEFAULT true | Soft-delete — conserva historial de jobs |

## 2.5 cleaning_providers — Proveedores externos

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Identificador único |
| property_id | uuid FK | Tenant. RLS |
| name | text NOT NULL | Nombre empresa/proveedor |
| contact_person | text | Nombre del contacto |
| phone / email | text | Datos de contacto |
| notes | text | Observaciones internas |
| active | boolean DEFAULT true | Soft-delete |

# 3. SQL Completo — Scripts de Migración

Todos los scripts deben ejecutarse en el proyecto Supabase de casarural-v2 (no en v1 — La Rasilla está en producción y es intocable). El orden es relevante por las FKs.

## 3.1 Bloque 1 — Tablas principales

-- cleaning_services CREATE TABLE public.cleaning_services ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), property_id UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id) ON DELETE CASCADE, name TEXT NOT NULL, description TEXT, mode TEXT NOT NULL CHECK (mode IN ('SHORT_STAY','LONG_STAY','BOTH')), duration_minutes INT, price NUMERIC(10,2), billable BOOLEAN DEFAULT FALSE, active BOOLEAN DEFAULT TRUE, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- cleaning_staff CREATE TABLE public.cleaning_staff ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), property_id UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id) ON DELETE CASCADE, name TEXT NOT NULL, phone TEXT, email TEXT, active BOOLEAN DEFAULT TRUE, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- cleaning_providers CREATE TABLE public.cleaning_providers ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), property_id UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id) ON DELETE CASCADE, name TEXT NOT NULL, contact_person TEXT, phone TEXT, email TEXT, notes TEXT, active BOOLEAN DEFAULT TRUE, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );

-- cleaning_jobs (tabla central) CREATE TABLE public.cleaning_jobs ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), property_id UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id), unit_id UUID NOT NULL REFERENCES public.unidades(id), reservation_id UUID REFERENCES public.reservas(id), rental_id UUID REFERENCES public.rentals(id), cleaning_service_id UUID REFERENCES public.cleaning_services(id), mode TEXT NOT NULL CHECK (mode IN ('SHORT_STAY','LONG_STAY')), origin TEXT NOT NULL CHECK (origin IN ( 'AUTO_CHECKOUT','AUTO_PROGRAMMED','MANUAL','EXTRA_REQUEST')), scheduled_date DATE NOT NULL, start_time TIME, end_time TIME, duration_minutes INT, priority TEXT DEFAULT 'MEDIUM' CHECK (priority IN ('LOW','MEDIUM','HIGH','URGENT')), assignment_type TEXT CHECK (assignment_type IN ('INTERNAL','EXTERNAL')), assigned_user_id UUID REFERENCES public.cleaning_staff(id), provider_id UUID REFERENCES public.cleaning_providers(id), status TEXT NOT NULL DEFAULT 'PENDING' CHECK (status IN ( 'PENDING','ASSIGNED','IN_PROGRESS','DONE','CANCELLED','NO_ACCESS')), notes_internal TEXT, notes_worker TEXT, estimated_cost NUMERIC(10,2), sale_price NUMERIC(10,2), billable BOOLEAN DEFAULT FALSE, invoice_status TEXT DEFAULT 'NOT_APPLICABLE' CHECK (invoice_status IN ( 'NOT_APPLICABLE','PENDING','INVOICED')), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- cleaning_schedules CREATE TABLE public.cleaning_schedules ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), property_id UUID NOT NULL REFERENCES public.properties(id), unit_id UUID NOT NULL REFERENCES public.unidades(id), rental_id UUID NOT NULL REFERENCES public.rentals(id), cleaning_service_id UUID REFERENCES public.cleaning_services(id), frequency TEXT NOT NULL CHECK (frequency IN ('WEEKLY','BIWEEKLY','MONTHLY')), days_of_week TEXT[], interval_weeks INT, start_date DATE NOT NULL, end_date DATE, preferred_time TIME, duration_minutes INT, assignment_type TEXT CHECK (assignment_type IN ('INTERNAL','EXTERNAL')), assigned_user_id UUID REFERENCES public.cleaning_staff(id), provider_id UUID REFERENCES public.cleaning_providers(id), billable BOOLEAN DEFAULT FALSE, price NUMERIC(10,2), active BOOLEAN DEFAULT TRUE, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );

## 3.2 Bloque 2 — Índices y RLS

-- Índices de rendimiento CREATE INDEX idx_cleaning_jobs_property ON public.cleaning_jobs(property_id); CREATE INDEX idx_cleaning_jobs_unit ON public.cleaning_jobs(unit_id); CREATE INDEX idx_cleaning_jobs_date ON public.cleaning_jobs(scheduled_date); CREATE INDEX idx_cleaning_jobs_status ON public.cleaning_jobs(status); CREATE INDEX idx_cleaning_schedules_unit ON public.cleaning_schedules(unit_id); CREATE INDEX idx_cleaning_schedules_rental ON public.cleaning_schedules(rental_id); -- RLS: habilitar en todas las tablas nuevas ALTER TABLE public.cleaning_jobs ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE public.cleaning_services ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE public.cleaning_schedules ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE public.cleaning_staff ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE public.cleaning_providers ENABLE ROW LEVEL SECURITY; -- Policy patrón (repetir para cada tabla) CREATE POLICY cleaning_jobs_policy ON public.cleaning_jobs FOR ALL USING (public.user_belongs_to_property(property_id)) WITH CHECK (public.user_belongs_to_property(property_id)); -- Trigger updated_at en cleaning_jobs CREATE TRIGGER set_cleaning_jobs_updated_at BEFORE UPDATE ON public.cleaning_jobs FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION public.handle_updated_at(); -- Refrescar schema cache PostgREST NOTIFY pgrst, 'reload schema';

# 4. Lógica de Negocio

## 4.1 Flujo SHORT — Auto-limpieza por checkout

Cuando se produce un checkout en una reserva SHORT, el sistema crea automáticamente un cleaning_job. La prioridad varía según si hay un check-in el mismo día en la misma unidad.

| Condición | Comportamiento | Priority resultado |
| --- | --- | --- |
| Checkout simple | Crea job con priority MEDIUM | MEDIUM |
| Checkout + check-in mismo día, misma unidad | Crea job con priority URGENT | URGENT |
| Bloqueo manual eliminado | No genera limpieza automática | — |

Campos fijos en la creación automática:

- origin = AUTO_CHECKOUT

- mode = SHORT_STAY

- status = PENDING

- scheduled_date = fecha de checkout de la reserva

- unit_id = unidad de la reserva_unidades correspondiente

- reservation_id = id de la reserva origen

## 4.2 Flujo LONG — Generación desde schedules

El proceso diario recorre todos los cleaning_schedules activos y genera los cleaning_jobs futuros que no existan todavía. Se recomienda un horizonte de generación de 14 días adelante.

| Frecuencia | Comportamiento del generador |
| --- | --- |
| WEEKLY | Genera job para cada día de days_of_week en la semana actual y siguiente |
| BIWEEKLY | Igual que WEEKLY pero saltando interval_weeks semanas |
| MONTHLY | Genera un job al mes en la fecha de start_date del mes correspondiente |

Campos heredados del schedule al crear el job:

- origin = AUTO_PROGRAMMED

- mode = LONG_STAY

- assignment_type, assigned_user_id, provider_id, billable, price

- preferred_time → start_time

- rental_id y unit_id del schedule

## 4.3 Estados del cleaning_job — Máquina de estados

| Estado | Significado | Transiciones permitidas |
| --- | --- | --- |
| PENDING | Job creado, sin asignar | → ASSIGNED, → CANCELLED |
| ASSIGNED | Personal/proveedor asignado | → IN_PROGRESS, → PENDING, → CANCELLED |
| IN_PROGRESS | Limpieza en curso | → DONE, → NO_ACCESS, → CANCELLED |
| DONE | Limpieza completada | Estado final. Si billable → invoice_status: PENDING |
| NO_ACCESS | No se pudo acceder a la unidad | → PENDING (reprogramar) |
| CANCELLED | Cancelado | Estado final |

💡 Regla de facturación: cuando un job pasa a DONE y tiene billable=true, su invoice_status cambia automáticamente de NOT_APPLICABLE a PENDING. La facturación real es trabajo futuro (Fase 4 del MVP).

# 5. Automatismos — Triggers y Procesos

## 5.1 Trigger: checkout → cleaning_job

La opción más limpia en el contexto del proyecto es una Database Function + Trigger en Supabase, o alternativamente gestionarlo desde la Edge Function stripe-webhook cuando el pago confirma el checkout.

| Opción | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- |
| DB Trigger en reservas | Automático, sin código extra | Lógica de negocio en DB (difícil de testear) |
| Edge Function stripe-webhook (recomendado) | Consistente con arquitectura actual del proyecto (toda lógica en EF) | Requiere código explícito en el webhook |
| Edge Function admin manual (fallback) | Control total del admin | No es automático — requiere acción humana |

✅ Decisión recomendada: usar la Edge Function stripe-webhook existente. Cuando el webhook detecta un checkout_session.completed que corresponde a la última noche de una reserva, crea el cleaning_job. Esto es consistente con la regla del proyecto: toda lógica de negocio en Edge Functions, nunca en frontend.

## 5.2 Proceso diario: schedules → jobs

Un proceso que se ejecuta una vez al día y genera los cleaning_jobs de los próximos 14 días para los schedules LONG activos. Opciones de implementación:

- Edge Function programada (Supabase Cron) — recomendado para MVP

- pg_cron directamente en Postgres — posible pero menos visible

- Proceso externo (Vercel Cron Job) — no recomendado, añade dependencia

-- Lógica pseudocódigo del proceso diario 1. Obtener todos los cleaning_schedules WHERE active = true AND rental_id IN (SELECT id FROM rentals WHERE estado = 'ACTIVO') 2. Para cada schedule: a. Calcular las fechas que corresponden en los próximos 14 días según frequency, days_of_week, interval_weeks b. Para cada fecha calculada: - Comprobar si ya existe cleaning_job para (unit_id, scheduled_date, rental_id) - Si no existe: INSERT en cleaning_jobs con origin='AUTO_PROGRAMMED', status='PENDING' heredando assignment y precio del schedule 3. Log del proceso para auditoría

# 6. Frontend — Estructura y Páginas

## 6.1 Estructura de carpetas

src/modules/cleaning/ ├── pages/ │ ├── CleaningDashboardPage.tsx # KPIs y resumen │ ├── CleaningShortStayPage.tsx # Jobs SHORT │ ├── CleaningLongStayPage.tsx # Jobs LONG │ ├── CleaningSchedulesPage.tsx # Programaciones recurrentes │ ├── CleaningResourcesPage.tsx # Personal + Proveedores │ └── CleaningHistoryPage.tsx # Histórico con filtros ├── components/ │ ├── CleaningJobTable.tsx │ ├── CleaningScheduleTable.tsx │ ├── CleaningStatusChip.tsx │ ├── CleaningPriorityChip.tsx │ ├── CleaningModeBadge.tsx │ └── CleaningFilters.tsx ├── dialogs/ │ ├── CreateCleaningJobDialog.tsx │ ├── AssignCleaningJobDialog.tsx │ └── CreateCleaningScheduleDialog.tsx ├── services/ │ ├── cleaningService.ts │ ├── cleaningScheduleService.ts │ └── cleaningResourceService.ts ├── hooks/ │ ├── useCleaningJobs.ts │ ├── useCleaningSchedules.ts │ └── useCleaningResources.ts ├── types/ │ └── cleaning.types.ts └── utils/ └── cleaning.utils.ts

## 6.2 Páginas — Especificación detallada

| Página | Contenido principal | Acciones disponibles |
| --- | --- | --- |
| CleaningDashboardPage | KPIs: hoy, pendientes, urgentes, próximos 7 días. Lista de urgentes. | Ver detalle, cambiar estado rápido |
| CleaningShortStayPage | Tabla: fecha, unidad, reserva origen, servicio, asignado, estado | Crear manual, asignar, cambiar estado |
| CleaningLongStayPage | Igual que SHORT pero con columna de contrato/rental y badge PROGRAMADO | Crear extra, asignar, cambiar estado |
| CleaningSchedulesPage | Tabla: unidad, contrato, frecuencia, días, asignado, activa, próxima ejecución | Crear, editar, activar/desactivar, eliminar |
| CleaningResourcesPage | Dos tabs: Personal interno ¦ Proveedores externos | CRUD de personal y proveedores |
| CleaningHistoryPage | Historial filtrable por fecha, unidad, estado, asignado, billable | Ver detalle, exportar (futuro) |

## 6.3 Diálogos — Campos obligatorios

### CreateCleaningJobDialog

| Campo | Tipo input | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Unidad | Select | Obligatorio. Lista de unidades activas de la propiedad |
| Servicio de limpieza | Select | Filtra por modo SHORT/LONG según la unidad elegida |
| Fecha programada | Date picker | Obligatorio. No permite fechas pasadas |
| Hora inicio | Time picker | Opcional |
| Duración (min) | Number | Opcional. Pre-rellena desde el servicio elegido |
| Prioridad | Select | LOW / MEDIUM / HIGH / URGENT |
| Asignación | Radio: Interno / Externo | Cambia el select siguiente |
| Personal / Proveedor | Select dinámico | Depende de la opción anterior |
| Notas internas | Textarea | Visibles solo para admin |

### CreateCleaningScheduleDialog

| Campo | Tipo input | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Unidad | Select | Solo unidades modo LONG |
| Contrato (rental) | Select | Solo rentals ACTIVOS de la unidad elegida |
| Servicio | Select | Filtra mode = LONG_STAY ¦ BOTH |
| Frecuencia | Select | WEEKLY / BIWEEKLY / MONTHLY |
| Días de la semana | Checkboxes | Visible solo si WEEKLY o BIWEEKLY |
| Fecha inicio / fin | Date pickers | fin es opcional |
| Hora preferida | Time picker | Opcional |
| Asignación + Precio | Select + Number | Heredado por los jobs generados |

# 7. Servicios Frontend — API Layer

## 7.1 cleaningService.ts

// Funciones principales — todas reciben property_id implícito del contexto getCleaningJobs(filters?: CleaningJobFilters): Promise<CleaningJob[]> // Filters: mode, status, unit_id, date_from, date_to, priority createCleaningJob(data: CreateCleaningJobDto): Promise<CleaningJob> updateCleaningJob(id: string, data: Partial<CleaningJob>): Promise<CleaningJob> assignCleaningJob(id: string, assignment: AssignmentDto): Promise<CleaningJob> // AssignmentDto: { assignment_type, assigned_user_id?, provider_id? } changeStatus(id: string, status: CleaningJobStatus): Promise<CleaningJob> // Valida transiciones permitidas en cliente antes de llamar a Supabase

## 7.2 cleaningScheduleService.ts

getSchedules(filters?: ScheduleFilters): Promise<CleaningSchedule[]> // Filters: unit_id, rental_id, active, frequency createSchedule(data: CreateScheduleDto): Promise<CleaningSchedule> updateSchedule(id: string, data: Partial<CleaningSchedule>): Promise<CleaningSchedule> toggleSchedule(id: string, active: boolean): Promise<void> // Activa o desactiva sin eliminar deleteSchedule(id: string): Promise<void> // Solo elimina si no tiene jobs generados (verificar antes)

## 7.3 cleaningResourceService.ts

// Personal interno getStaff(includeInactive?: boolean): Promise<CleaningStaff[]> createStaff(data: CreateStaffDto): Promise<CleaningStaff> updateStaff(id: string, data: Partial<CleaningStaff>): Promise<CleaningStaff> deactivateStaff(id: string): Promise<void> // Soft-delete // Proveedores getProviders(includeInactive?: boolean): Promise<CleaningProvider[]> createProvider(data: CreateProviderDto): Promise<CleaningProvider> updateProvider(id: string, data: Partial<CleaningProvider>): Promise<CleaningProvider> deactivateProvider(id: string): Promise<void> // Soft-delete

# 8. Integración WhatsApp — Notificaciones de Limpieza

El sistema ya contempla WhatsApp Business API para notificaciones de reservas y pre-reservas. El módulo de limpieza se beneficia de la misma infraestructura para enviar avisos operativos al personal o al admin.

ℹ️ El módulo de limpieza NO añade nueva infraestructura de WhatsApp. Reutiliza el servicio de mensajería ya definido en el proyecto (messaging_service_arquitectura.docx).

## 8.1 Casos de uso de notificación

| Evento | Destinatario | Contenido del mensaje |
| --- | --- | --- |
| Job URGENT creado (mismo día entrada/salida) | Admin | 🚨 Limpieza urgente: [unidad] hoy antes de [hora check-in] |
| Job asignado a personal | Admin / Personal (opcional) | ✅ Limpieza asignada a [nombre] para [unidad] el [fecha] |
| Job marcado como DONE | Admin | ✅ Limpieza completada: [unidad] [fecha] |
| Job en NO_ACCESS | Admin | ⚠️ Sin acceso para limpieza: [unidad] [fecha]. Reprogramar. |
| Schedule genera job hoy | Admin | 📅 Limpieza programada generada: [unidad] hoy a las [hora] |

## 8.2 Prioridad de implementación WhatsApp

Para el MVP, las notificaciones WhatsApp de limpieza son opcionales y de Fase 4. El orden recomendado:

- Fase 1-3: solo notificaciones por email (ya existe Resend en el proyecto)

- Fase 4: añadir WhatsApp para jobs URGENT y NO_ACCESS

- Futuro: WhatsApp al personal de limpieza al asignar jobs

# 9. Roadmap — Fases de Implementación

🎯 Principio: funcionalidad real > diseño perfecto. Cada fase entrega valor operativo inmediato.

| Fase | Nombre | Entregables | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 | Base operativa | Tablas SQL + RLS. CleaningDashboardPage básico. Creación manual de jobs. Asignación. Cambio de estado. | 🔴 INMEDIATA |
| FASE 2 | Auto SHORT | Trigger auto por checkout. Priority URGENT si mismo-día. CleaningShortStayPage completa. | 🟠 ALTA |
| FASE 3 | Schedules LONG | Tabla cleaning_schedules. Proceso diario de generación. CleaningLongStayPage. CleaningSchedulesPage. | 🟡 MEDIA |
| FASE 4 | Facturación + WhatsApp | invoice_status. Precios en jobs. CleaningHistoryPage con filtro billable. Notificaciones WhatsApp URGENT/NO_ACCESS. | 🟢 FUTURA |

## 9.1 Dependencias entre fases

- Fase 2 requiere Fase 1 completada

- Fase 3 requiere que rentals (casarural-v3) esté implementada en Supabase

- Fase 4 requiere Fase 3 y la infraestructura WhatsApp del proyecto

- CleaningResourcesPage (personal + proveedores) se puede construir en paralelo con Fase 1

# 10. Reglas de Negocio — Tabla de Restricciones

| # | Regla | Consecuencia si se viola |
| --- | --- | --- |
| 1 | Un job SIEMPRE tiene unit_id y scheduled_date. Nunca nulos. | Limpieza sin ubicación o fecha — imposible gestionar |
| 2 | Solo uno de reservation_id o rental_id puede tener valor. Nunca los dos a la vez. | Job sin modo claro — confusión en informes |
| 3 | SHORT nunca usa cleaning_schedules. LONG nunca usa AUTO_CHECKOUT. | Mezcla de modelos — datos incoherentes |
| 4 | Un job en estado DONE no puede volver a PENDING. Estado final. | Historial contable alterado |
| 5 | No eliminar cleaning_staff ni providers si tienen jobs asignados. Solo desactivar. | Pérdida de trazabilidad histórica |
| 6 | El proceso de generación de schedules es idempotente. Nunca duplica jobs. | Doble limpieza generada — confusión operativa |
| 7 | property_id en todas las tablas nuevas. RLS verifica en todas las queries. | Datos visibles entre tenants — fallo de seguridad crítico |
| 8 | La Rasilla v1 (kbdhzhixjztfvpibnmuf) no se toca. Este módulo es solo para v2. | Sistema en producción roto |
| 9 | Toda la lógica de negocio (auto-creación jobs) va en Edge Functions. Nunca en frontend. | Vulnerabilidades y comportamientos inconsistentes |
| 10 | Un schedule desactivado no genera nuevos jobs. Los jobs ya generados no se cancelan. | Cancelaciones en cadena no deseadas |

# 11. Checklist de Implementación

## Fase 1 — Base operativa

- Ejecutar SQL Bloque 1 (5 tablas nuevas) en proyecto v2

- Ejecutar SQL Bloque 2 (índices + RLS + trigger updated_at)

- Verificar policies con pg_policies

- Crear tipos TypeScript en cleaning.types.ts

- Implementar cleaningResourceService.ts (staff + providers)

- Implementar cleaningService.ts (CRUD de jobs)

- Construir CleaningResourcesPage (tabs: Personal / Proveedores)

- Construir CleaningDashboardPage (KPIs básicos)

- Construir CleaningShortStayPage (tabla + filtros básicos)

- Implementar CreateCleaningJobDialog

- Implementar AssignCleaningJobDialog

- Añadir ruta /admin/cleaning al router

## Fase 2 — Auto SHORT

- Modificar Edge Function stripe-webhook para detectar checkout y crear job

- Lógica de prioridad URGENT (check-in mismo día)

- Añadir notificación email al admin cuando se crea job URGENT

## Fase 3 — Schedules LONG

- Verificar que tabla rentals está creada (casarural-v3)

- Implementar cleaningScheduleService.ts

- Construir CleaningSchedulesPage

- Implementar CreateCleaningScheduleDialog

- Crear Edge Function cron: generate-cleaning-jobs (proceso diario)

- Construir CleaningLongStayPage

## Fase 4 — Facturación + WhatsApp

- Implementar lógica invoice_status al marcar DONE + billable

- Construir CleaningHistoryPage con filtros completos

- Integrar notificaciones WhatsApp para URGENT y NO_ACCESS

# 12. Dependencias Externas

| Sistema | Uso en el módulo | Estado | Bloquea fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase v2 | DB, Auth, RLS, Edge Functions | En desarrollo (70%) | Fase 1 |
| reservas + reserva_unidades | Origen de jobs SHORT | Existe en v2 | Fase 2 |
| rentals (casarural-v3) | Origen de schedules LONG | Pendiente implementar | Fase 3 |
| stripe-webhook EF | Disparador auto-job SHORT | Existe, hay que modificar | Fase 2 |
| Resend (email) | Notificaciones admin | Existe en el proyecto | Fase 2 |
| WhatsApp Business API | Notificaciones URGENT/NO_ACCESS | Por implementar (v3) | Fase 4 |

—  fin del documento  —