## DIAGNÓSTICO COMPLETO — C:\casarural-v2\movil\

### 1. ESTADO ACTUAL DE LA APP

Veredicto: UI 100% construida, datos 100% mock. Cero Supabase.

| Aspecto | Estado |
| --- | --- |
| Framework | Next.js 16.2.4 + React 19 + TypeScript ✅ |
| Estructura de carpetas | Standalone app propia ✅ |
| package.json propio | ✅ |
| tsconfig.json propio | ✅ |
| next.config.mjs propio | ✅ |
| manifest.json | ⚠️ Existe pero con errores (iconos) |
| Iconos PWA | ✅ icono_192.png + icono_512.png en /public |
| Service Worker | ❌ No existe |
| apple-touch-icon | ⚠️ Existe en /public pero no referenciado en <head> |
| Supabase client | ❌ No existe |
| Auth context | ❌ No existe — usa mock TenantContext con hardcoded data |
| Login screen | ❌ No existe |
| Queries reales | ❌ 0 de 10 pantallas conectadas |
| Variables de entorno | ❌ No existe .env.local |
| Property context | ❌ Lee de mock-data.ts, no de property_users |

### 2. PANTALLAS EXISTENTES

| Ruta | Pantalla | UI | Datos |
| --- | --- | --- | --- |
| /m | Dashboard | ✅ | ❌ mock |
| /m/reservas | Lista reservas | ✅ | ❌ mock |
| /m/calendario | Calendario semanal/mensual | ✅ | ❌ mock |
| /m/agenda | Check-ins/outs del día | ✅ | ❌ mock |
| /m/limpieza | Tareas de limpieza | ✅ | ❌ mock |
| /m/alquileres | Rentals activos | ✅ | ❌ mock |
| /m/contratos | Contratos + renovaciones | ✅ | ❌ mock |
| /m/cobros | Recibos y pagos | ✅ | ❌ mock |
| /m/avisos | Incidencias y alertas | ✅ | ❌ mock |
| /m/clientes | Huéspedes e inquilinos | ✅ | ❌ mock |
| /m/configuracion | Ajustes | ✅ | ❌ mock |
| /m/login | Login | ❌ No existe | — |

### 3. PROBLEMA EN manifest.json

El archivo public/manifest.json referencia iconos inexistentes:

"src": "/icon-192x192.png"   ← no existe

"src": "/icon-512x512.png"   ← no existe

Los iconos reales son:

public/icono_192.png   ← este sí existe

public/icono_512.png   ← este sí existe

Además falta el <link rel="manifest"> en app/layout.tsx y las meta tags PWA.

### 4. TABLAS SUPABASE REALES (casarural-v2)

Obtenidas del código de la app web:

| Tabla | Descripción |
| --- | --- |
| properties | Propiedades/empresas gestoras |
| property_users | user_id → property_id + rol (frontera RLS) |
| unidades | Alojamientos completos (casas, apartamentos) |
| reservas | Reservas de corta estancia |
| reserva_unidades | Relación reserva ↔ unidad |
| huespedes | Huéspedes vinculados a reservas |
| bloqueos | Bloqueos de calendario |
| periodos_especiales | Precios especiales / temporadas |
| rentals | Alquileres de media/larga estancia |
| rental_documents | Documentos del contrato |
| rental_renewals | Renovaciones de contrato |
| rental_payments | Pagos de alquiler |
| rental_incidents | Incidencias del alquiler |
| rental_messages | Mensajes inquilino ↔ propietario |
| recibos | Recibos emitidos |
| facturas | Facturas fiscales (VeriFactu) |
| pagos | Pagos generales |
| consultas | Solicitudes de información (público) |
| customer_communications | Timeline de comunicaciones |
| feeds_ical | Feeds iCal (Booking/Airbnb) |
| logs_ical | Log de sincronizaciones iCal |

⚠️ Tabla a verificar: La edge function generate-cleaning-jobs existe pero no aparece una tabla cleaning_jobs referenciada en el código web. Podría llamarse diferente. Necesita verificación antes de implementar la pantalla /m/limpieza.

### 5. MAPA PANTALLAS → TABLAS

| Pantalla | Tablas principales | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Dashboard /m | unidades, reservas, rentals, recibos | Métricas del día |
| Reservas /m/reservas | reservas + reserva_unidades + huespedes | filtrar por property_id |
| Calendario /m/calendario | reservas + bloqueos + unidades | Solo corta estancia |
| Agenda /m/agenda | reservas + huespedes | check-ins/outs de hoy y próximos días |
| Limpieza /m/limpieza | cleaning_jobs ⚠️ | Tabla pendiente de verificar |
| Alquileres /m/alquileres | rentals + unidades | estado = 'activo' |
| Contratos /m/contratos | rentals + rental_renewals + rental_documents | Contratos vigentes/próximos a vencer |
| Cobros /m/cobros | recibos + rental_payments | Pendientes y vencidos |
| Avisos /m/avisos | rental_incidents | Abiertos e in-progress |
| Clientes /m/clientes | huespedes (guests) + rentals (inquilinos) | Dos tipos |

### 6. FLUJO DE AUTH

La app web usa AdminTenantContext que hace exactamente esto:

Supabase Auth login

↓

SELECT * FROM property_users WHERE user_id = auth.uid()

↓

Obtener property_id + rol

↓

Toda query filtra .eq('property_id', propertyId)

La app móvil necesita replicar este patrón con su propio AuthContext.

Nota: .maybeSingle() asume 1 propiedad por usuario. Si un usuario gestiona múltiples propiedades, hay que cambiar a .select(...) sin .maybeSingle() y añadir un selector de propiedad (el componente PropertySwitcher ya existe en components/mobile/property-switcher.tsx).

### 7. SINCRONIZACIÓN MÓVIL/WEB

Ya está resuelta porque ambas apps usan la misma Supabase.

Adicionalmente:

| Mecanismo | Aplicar en |
| --- | --- |
| Supabase Realtime | reservas, bloqueos (calendario), cleaning_jobs (limpieza) |
| Refetch on focus | Todas las pantallas — visibilitychange event |
| TanStack Query | Si se añade: invalidateQueries en mutations |

Para el calendario, Realtime es especialmente útil: si el admin web crea un bloqueo, el técnico en móvil lo ve al instante.

### 8. BLOQUEOS Y RESERVAS MANUALES DESDE MÓVIL

Bloqueo manual:

INSERT INTO bloqueos (property_id, unidad_id, fecha_inicio, fecha_fin, motivo, creado_por)

VALUES ($property_id, $unidad_id, $inicio, $fin, $motivo, auth.uid())

Reserva manual (directa):

-- 1. INSERT INTO reservas (property_id, nombre_cliente, email, telefono, estado='confirmada', fuente='directo', ...)

-- 2. INSERT INTO reserva_unidades (reserva_id, unidad_id)

-- Opcionalmente: INSERT INTO huespedes

Ambos deben realizarse desde el propio cliente con el anon key — la RLS garantiza que solo se pueden crear con el property_id del usuario autenticado.

### 9. SEGURIDAD Y RLS

La frontera de seguridad es la tabla property_users:

auth.uid() → property_users.user_id → property_users.property_id

↓

todas las tablas tienen .eq('property_id', ...)

Lo que hay que verificar antes de desplegar:

- Las policies de reservas, bloqueos, unidades, rentals deben tener:

- USING (property_id IN (SELECT property_id FROM property_users WHERE user_id = auth.uid()))

- La app móvil NO debe usar service_role key — nunca exponerla en frontend

- Usar solo NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY

### 10. PWA — LO QUE FALTA

Fixes necesarios en manifest.json:

{

"name": "StayNexApp",

"short_name": "StayNex",

"start_url": "/m",

"display": "standalone",

"background_color": "#F2EDE4",

"theme_color": "#2D4A3E",

"icons": [

{ "src": "/icono_192.png", "sizes": "192x192", "type": "image/png" },

{ "src": "/icono_512.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png" }

]

}

Meta tags que faltan en app/layout.tsx:

<link rel="manifest" href="/manifest.json" />

<meta name="theme-color" content="#2D4A3E" />

<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />

<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default" />

<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="StayNex" />

<link rel="apple-touch-icon" href="/apple-icon.png" />

Service Worker: Usar next-pwa (plugin oficial para Next.js):

pnpm add next-pwa

Configuración mínima en next.config.mjs — cache offline de assets estáticos.

### 11. ESTRUCTURA RECOMENDADA FINAL

La estructura actual de movil/ es correcta. Solo hay que añadir:

movil/

lib/

supabase.ts           ← NUEVO: cliente Supabase

auth-context.tsx      ← NUEVO: Auth + property_id

query-client.tsx      ← NUEVO (opcional): TanStack Query

app/

m/

login/

page.tsx          ← NUEVO: pantalla login

layout.tsx          ← MODIFICAR: añadir AuthGuard

layout.tsx            ← MODIFICAR: meta tags PWA + manifest

public/

manifest.json         ← MODIFICAR: corregir rutas iconos

.env.local              ← NUEVO (no subir a git)

### 12. CONFIGURACIÓN VERCEL

Para el proyecto separado en Vercel:

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Repositorio | casarural-v2 (mismo repo) |
| Root Directory | movil |
| Framework | Next.js (autodetectado) |
| Build Command | pnpm build |
| Install Command | pnpm install |
| Output Directory | .next (autodetectado) |

Variables de entorno en Vercel:

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL     = https://[mismo-id].supabase.co

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY = eyJ...  (mismo anon key)

No hay que crear un proyecto Supabase nuevo. No hay que añadir tablas nuevas (salvo cleaning_jobs si falta). No hay que duplicar datos.

### 13. PLAN POR FASES

Fase 1 — Infraestructura base (1-2 días)

- Añadir @supabase/supabase-js a package.json

- Crear lib/supabase.ts

- Crear lib/auth-context.tsx (login, property_id, signOut)

- Crear /m/login/page.tsx

- Añadir AuthGuard en app/m/layout.tsx

- Crear .env.local y configurar Vercel

Fase 2 — PWA instalable (½ día)

- Corregir manifest.json (rutas de iconos)

- Añadir meta tags en app/layout.tsx

- Instalar y configurar next-pwa

- Verificar instalabilidad en Chrome (Lighthouse PWA)

Fase 3 — Datos reales pantalla a pantalla (3-5 días)

- Dashboard → métricas reales

- Reservas → reservas + reserva_unidades + huespedes

- Calendario → reservas + bloqueos

- Agenda → reservas del día actual

- Limpieza → verificar tabla, conectar

- Alquileres + Contratos → rentals + subrecords

- Cobros → recibos + rental_payments

- Avisos → rental_incidents

- Clientes → huespedes + rentals

Fase 4 — Mutaciones (2 días)

- Crear bloqueo desde móvil

- Crear reserva manual

- Marcar tarea de limpieza como completada

- Registrar cobro recibido

Fase 5 — Realtime + Pulido (1-2 días)

- Supabase Realtime en calendario y limpieza

- Refetch on focus (visibilitychange)

- Manejo de errores y estados vacíos

- Test de instalación PWA en Android e iPhone

### 14. RIESGOS

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Tabla cleaning_jobs no existe | Media | Verificar en Supabase dashboard; si falta, crear migración |
| RLS incompleto en tablas de bloqueos/rentals | Media | Revisar policies antes de conectar mutations |
| Usuarios con múltiples propiedades | Baja | PropertySwitcher ya existe en components — activar si necesario |
| next-pwa incompatible con Next.js 16 | Baja | Alternativa: @ducanh2912/next-pwa o service worker manual |
| Diferencias de dominio entre web y móvil y Supabase Auth | Ninguna | Supabase Auth acepta múltiples dominios en configuración |

Resumen ejecutivo: La carpeta movil/ es una app Next.js standalone perfectamente estructurada con 10 pantallas completas de UI. Para lanzarla como PWA independiente en Vercel sólo hay que: (1) conectar Supabase, (2) añadir auth real, (3) corregir el manifest, (4) sustituir mocks por queries reales. Sin crear BD nueva, sin duplicar datos — todo comparte la misma Supabase de casarural-v2.

¿Empezamos por la Fase 1 (infraestructura Supabase + auth)?